Gmina Godziesze Wielkie

z siedzibą w Godzieszach Wielkich

ul. 11 Listopada nr 10

62-872 Godziesze Małe

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP 341/10/2011

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego na:

Przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Godziesze Wielkie dnia 2011-06-20

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Józef Podłużny

- Zamawiający:

- Pełna nazwa zamawiającego:

# Gmina Godziesze Wielkie

- Adres do korespondencji

# Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe

- REGON:    250855162     NIP:    968-08-72-984

- Internet: www.godzieszewielkie.pl

e- mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

- Numer telefonu/faksu: 062 76 11 089

- Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się
z wykonawcami:

- Imię i nazwisko: Alicja Jędrasiewicz

- Stanowisko służbowe: Z-ca Wójta Gminy

- Numer telefonu: 062 76 11 089 w.31.

- E-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

- Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): pok. 12

- Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8.00 – 15.00

- Przedmiot zamówienia:

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675943P w miejscowości Bałdoń od 0+000 do 0+400 km.

Opis przedmiotu zamówienia:

- roboty przygotowawcze – 0,400 km

- wykonanie podbudowa  - 1 201,000 m2

- wykonanie nawierzchni - 1 201,000 m2

- wykonanie poboczy – 400,000 m2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  nr 675900P w m. Józefów od km 0+000 do km 0+780 km.

Opis przedmiotu zamówienia:

- roboty przygotowawcze – 0,780 km

- wykonanie podbudowy - 3 270,000 m2

- wykonanie nawierzchni – 3 270,000 m2

-wykonanie poboczy – 787,000 m2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675946P w miejscowości Stobno Siódme od km 0+000 do km 0+450.

Opis przedmiotu zamówienia:

- roboty przygotowawcze – 0,450 km

- wykonanie podbudowy – 1 363,000 m2

- wykonanie nawierzchni – 1 363,000 m2

-wykonanie poboczy – 787,000 m2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675926P w miejscowości Borek ul. 
Polna od km 0+000 do km 0+ 300.

Opis przedmiotu zamówienia:

- roboty przygotowawcze – 0,300 km

- wykonanie podbudowy – 913 000 m2

- wykonanie nawierzchni – 913 000 m2

-wykonanie poboczy – 301,000 m2

- wykonanie przepustów, czyszczenie rowów.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675929P w miejscowości Borek ul. Słoneczna od km 0+000 do km 0+313.

Opis przedmiotu zamówienia:

- roboty przygotowawcze – 0,313 km

- wykonanie podbudowy – 1 253 000 m2

- wykonanie nawierzchni – 1 253 000 m2

-wykonanie poboczy – 312 000 m2

- wykonanie przepustów, czyszczenie rowów.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675939P w miejscowości Wola 
Droszewska od km 0+000 do km 0+575.

Opis przedmiotu zamówienia:

- roboty przygotowawcze – 0,575 km

- wykonanie podbudowy – 2 017 000 m2

- wykonanie nawierzchni – 2 017 000 m2

-wykonanie poboczy – 576 000 m2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675903P w miejscowości Krzemionka od km 0+000 do km 0+562.

Opis przedmiotu zamówienia:

- roboty przygotowawcze – 50 000 m2

- wykonanie podbudowy – 2 810 000 m2

- wykonanie nawierzchni – 2 810 000 m2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godzieszki od km 0+000 do km 0+533.

Opis przedmiotu zamówienia:

- roboty przygotowawcze – 0,533 km

- wykonanie podbudowy – 2 132 000 m2

- wykonanie nawierzchni – 2 132 000 m2

-wykonanie poboczy – 532 000 m2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675911P w miejscowości Końska Wieś od km 0+000 do km 0+550.

Opis przedmiotu zamówienia:

- roboty przygotowawcze – 0,550 km

- wykonanie podbudowy – 2 200 000 m2

- wykonanie nawierzchni – 2 200 000 m2

-wykonanie poboczy – 550 000 m2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Szczegółową informację o przedmiotach zamówień na poszczególne drogi można 
uzyskać w siedzibie  Zamawiającego w godzinach 8.00-15.00 oraz w zamieszczonych na stronie internetowej dokumentach.

Każdy oferent może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania wymienione w pkt. III SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

- Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych

- Zamawiający przewiduje roboty uzupełniające

### Informacje o przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

- wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ)

- wypełniony kosztorys ofertowy.

- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 
   ustawy Prawo zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym  
   załącznik nr 2 do SIWZ)

- oświadczenie o spełnianiu wymaganych warunków – załącznik nr 3

- oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 
          ust. 1 ustawy – załącznik nr 4

- dokumenty wymienione w rozdziale VII SIWZ.

- wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza 
         powierzyć podwykonawcom.

- Wykaz wykonanych przebudów dróg w okresie ostatnich pięciu 
          lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
          prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim 
         rodzajem i wartością robotom budowlanym drogowym stanowiącym przedmiot 
         zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz 
         załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane 
         należycie – załącznik nr 5

- Zatwierdzony i na każdej stronie zaparafowany projekt umowy – załącznik 
         nr 6 do SIWZ

- Oświadczenie dotyczące norm technicznych masy asfaltowej – załącznik nr 7 do 
          SIWZ

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

- Wszelkie dane finansowe winny być wyrażone w PLN.

- Wszystkie oferty muszą być złożone w oryginale, oznaczonym napisem 
            „oryginał”

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez 
            osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu wykonawcy w tym 
            postępowaniu.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte lub zszyte 
             w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 
            i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę 
            upoważnioną.

- Opakowanie i oznakowanie ofert :

- Oferty należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, 
            tj. Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 listopada 10, 62 – 872 
           Godziesze Małe, pokój nr 5.

- Opakowania powinno być oznaczone napisem:

  - „Nie otwierać przed dniem 12.07.2011 r., godz. 9.15” oraz

„Oferta - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675943P w miejscowości 
                Bałdoń ”.

  - „Nie otwierać przed dniem  12.07.2011 r., godz. 9.15” oraz

„Oferta - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675900P w miejscowości 
                Józefów”

  - „Nie otwierać przed dniem 12.07.2011 r., godz. 9.15” oraz

„Oferta - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675946P w miejscowości 
               Stobno Siódme ”.

  - „Nie otwierać przed dniem 12.07.2011 r., godz. 9.15” oraz

„Oferta - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675926P w miejscowości 
               Borek ul. Polna”.

  - „Nie otwierać przed dniem 12.07.2011 r., godz. 9.15” oraz

„Oferta - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675929P w miejscowości 
                Borek ul. Słoneczna ”.

  - „Nie otwierać przed dniem 12.07.2011 r., godz. 9.15” oraz

„Oferta - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675939P w miejscowości 
                Wola Droszewska ”.

  - „Nie otwierać przed dniem 12.07.2011 r., godz. 9.15” oraz

„Oferta - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675903P w miejscowości 
                Krzemionka ”.

  - „Nie otwierać przed dniem 12.07.2011 r., godz. 9.15” oraz

„Oferta - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675913P w miejscowości 
                Godzieszki ”.

  - Nie otwierać przed dniem 12.07.2011 r., godz. 9.15” oraz

„Oferta - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675911P w miejscowości 
                Końska Wieś ”.

- Warunki wymagane od wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot
                 zamówienia,

b/ posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia,

c/ dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. 1 osobą posiadającą 
                  uprawnienia do kierowania  robotami będącymi przedmiotem zamówienia,

d/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
                  zamówienia, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
                  prowadzonej działalności gospodarczej,

e/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w ciągu 5-ciu ostatnich 
                   lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, 
                  2 przebudowy dróg, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom 
   	      budowlanym drogowym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich  
                 wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
                 potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

f/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie   
                   art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt VII  niniejszej SIWZ.  Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać  jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

- Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a złożoną ofertę uznaje się za odrzuconą.

- Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu 
potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
           ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
           rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 
          wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument 
          potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).

- Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy 
          w szczególności umowy spółki cywilnej, wszystkich partnerów Joint Venture/ 
          Konsorcjum i wszystkich podwykonawców itp.).

3.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
           wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
           przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
          płatności, lub   wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - 
         wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.      Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  
           Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 
           zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub 
           potwierdzenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  
          na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego 
          organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
          ofert.

5.   Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 
          w art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym  
          załącznik nr 2 do SIWZ

6.     Oświadczenie o spełnianiu wymaganych warunków, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
          załącznik nr 3 do SIWZ

7.   Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24  
          ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
          załącznik nr  4 do SIWZ

8.    Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, robót proporcjonalnych do przedmiotu
          zamówienia i zawierający co najmniej 2 przebudowy dróg odpowiadające swoim 
          rodzajem i wartością robotom budowlanym drogowym stanowiącym przedmiot 
          zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
         dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie - załącznik nr 5 
         do SIWZ

9.  Dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu 
          zamówienia posiada  wymagane uprawnienia. Należy załączyć  decyzję o nadaniu 
          uprawnień oraz dokumenty potwierdzające przynależność do  Izby Inżynierów 
          Budownictwa.

10.  Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest 
           ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
           gospodarczej.

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że   mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu lub konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a/ Wykonawcy muszą udokumentować, że wspólnie spełniają warunki udziału 
                  w postępowaniu określone w art. 22 ust.1, pkt 1-3 oraz każdy oddzielnie, że nie   
                  podlega wykluczeniu  na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych,

b/ Wykonawcy występujący wspólnie  muszą ustanowić pełnomocnika  do  
                   reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia  
                   lub do reprezentowania ich w postępowaniu  oraz zawarcia umowy w sprawie   
                   przedmiotowego zamówienia. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo. Treść 
                   pełnomocnictwa  powinna dokładnie  określać zakres pełnomocnika.

c/ W miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać dane wszystkich 
                  Wykonawców występujących wspólnie.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego  organu.

Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez Wykonawcę.

- Wadium:

Zamawiający nie żąda.

### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach ( zgodnie z art. 148 ust. Ustawy):

a) pieniądzu – przelewem – na rachunek Zamawiającego: 16 1020 2212 0000 5902 0027 6626

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wyjątkiem określonych w niniejszej SIWZ.

4. Należną całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

a) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy – w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót,

b) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy -  w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

- Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Termin realizacji zamówienia:

Wymagane terminy realizacji zamówień:

  - dla miejscowości Bałdoń				12.10.2011 r.

  - dla miejscowości Józefów				12.10.2011 r.

  - dla miejscowości Stobno Siódme			12.10.2011 r.

  - dla miejscowości Borek ul. Polna			12.10.2011 r.

  - dla miejscowości Borek ul. Słoneczna		12.10.2011 r.

  - dla miejscowości Wola Droszewska		12.10.2011 r.

  - dla miejscowości Krzemionka			12.10.2011 r.

  - dla miejscowości Godzieszki			12.10.2011 r.

  - dla miejscowości Końska Wieś			12.10.2011 r.

- Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,

b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena 
                 brutto,

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 87  ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający odrzuci ofertę  zgodnie z art.89 w/w ustawy.

Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem

Cena – 100 %

Cena obejmuje całość prac przewidzianych do wykonania zgodnie z załącznikiem

nr 1 do SIWZ.

Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena = [(Cn : Cb) x 100]

gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów

( zaokrąglona do dwóch  miejsc po przecinku ).

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:

- Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, 
                   że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie 
                   później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego  terminu   
                  składania ofert.- art.38 PZP.

- Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i przesłane Zamawiającemu listownie, faksem.

- Zamawiający umieści treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udzieli odpowiedzi pytającemu za pośrednictwem poczty lub faxu.

- Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia
i oceny ofert:

- Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Godziesze 
Wielkie, ul. 11 listopada 10, 62 – 872 Godziesze Małe, pokój nr 5

- Termin składania ofert: 12.07.2011r. do godz. 9.00

- Termin otwarcia ofert: 12.07.2011r. godz. 9.15 kolejno na poszczególne drogi

w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich sala nr 10.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres 
(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

- Ocena ofert:

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych 
w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

- Tryb zawarcia umowy:

- Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed 
upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy.

- Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ.

- Środki odwoławcze:

W postępowaniu tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) przepisów przysługują środki odwoławcze:

- Odwołanie  (art. 180 ustawy),

- Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

###### Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym

Wszelkie rozliczenia Wykonawcy i zamawiającego będą w PLN.

Bez względu na okoliczności, kwota wynagrodzenia jest stała.

Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót potwierdzony przez strony.

Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia odbioru robót, otrzymania przez Zamawiającego faktury oraz wszystkich 
niezbędnych dokumentów.

- Inne informacje:

Zamawiający wymaga 100% zgodności oferty z wymogami określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załączonych dokumentach

Kryteria zdolności uczestnictwa w przetargu obowiązują wszystkich ubiegających się 
o uczestniczenie w przetargu, wszystkich partnerów Joint Venture/ Konsorcjum i wszystkich podwykonawców.

Wykaz załączników:

  - Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ

  - Formularz oświadczenia- art.22 -załącznik nr 2 do SIWZ

  - Oświadczenie o spełnianiu wymaganych warunków – załącznik nr 3 do SIWZ

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia–załącznik nr 4 do SWIZ

  - Wykaz wykonanych remontów lub przebudów dróg – załącznik nr 5 do SIWZ

  - Wzór umowy ( projekt ) – załącznik nr 6 do SIWZ

  - Oświadczenie dotyczące norm technicznych masy asfaltowej – załącznik nr 7 do SIWZ

### Załącznik nr 1 do SIWZ

### O F E R T A

(formularz ofertowy)

| Nazwa wykonawcy: |  |
| --- | --- |

| Siedziba wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Miejscowość: |  |
| Ulica: |  | nr domu: |  | nr lokalu: |  |
| Kod pocztowy: |  |
| Tel. |  |
| Fax. |  |
| Strona www. |  |
| E-mail |  |

Do:

Gmina Godziesze Wielkie,

ul. 11 listopada 10, 62 – 872 Godziesze Małe

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/10/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. Euro

na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr ……………. P w miejscowości ……………………...

OFERUJEMY:

realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie:

Cena wykonania przedmiotu zamówienia wynosi (kosztorys w załączeniu):

NETTO............................... zł/ (słownie ...................................................................................)

VAT ................................... zł (słownie .....................................................................................)

BRUTTO ...........................zł/ (słownie ....................................................................................)

Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest ponieść 
w związku z wykonaniem zamówienia.

Termin wykonania 12 październik 2011r.

Składając niniejszą ofertę oświadczamy,  że:

- akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, w tym w  szczególności  dotyczące postanowień umowy i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie 
z załączonym do SIWZ projektem w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego,

- uważamy  się  za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni,

- gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą,

- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia.

W  załączeniu  przedkładamy  następujące  dokumenty  stanowiące  integralną  część  niniejszej  oferty:

  - Kosztorys ofertowy

  - Formularz oświadczenia art. 22  ustawy PZP – załącznik nr 2 do SIWZ

  - Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
   gospodarczej

  - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Oferent 
   nie zalega z opłacaniem podatków

  - Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
   potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
   zdrowotne lub społeczne

  - Oświadczenie o spełnianiu wymaganych warunków – załącznik nr 3 do SIWZ

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ

  - Wykaz wykonanych remontów lub przebudów dróg – załącznik nr 5 do SIWZ

  - Zatwierdzony i zaparafowany na każdej stronie projekt umowy – załącznik nr 6 do 
   SIWZ

  - Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają 
   wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień.

  - Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest 
   ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
   gospodarczej.

  - Oświadczenie dotyczące norm technicznych masy asfaltowej – załącznik nr 7 do SIWZ

...............................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE OFERENTA

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W TRYBIE ART.22 ust. 1 ustawy - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................

Numer telefonu:					Numer faxu: .............................................................................................................................

Regon: 						NIP: .............................................................................................................................

W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 
z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm )

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

........................., dnia .............................

...........................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

_______________________________

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie

o spełnianiu wymaganych warunków

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/10/2011, 
prowadzonego przez Gminę Godziesze Wielkie,

reprezentując firmę ..................................................................................................................., 
z siedzibą w ................................................................., ul. ......................................................, 
..... ..... - ...... ...... ......    ..................................................................................

jako upoważniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że:

1) prowadzimy działalność w branży drogowej,

2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy 2 przebudowy dróg,

3) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

4) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia,

5) dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

...............................................................................................

podpisy osób upoważnionych

Załącznik nr 4 do SIWZ

.......................................................

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

# Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

# na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na inwestycję pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr ………………….w miejscowości ………………………”

Oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie                           art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

........................., dn. .........................	            .................................. .......................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 5 do SIWZ

…………………………….

/pieczęć Wykonawcy/

Wykaz wykonanych

remontów lub przebudów dróg

| Lp. | Odbiorca (oraz osoba i telefon kontaktowy) | Daty wykonania (od-do) | Wartość robót (zł netto) | Przedmiot zamówienia i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………………………..

(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA Nr 342/10/2011

na roboty drogowe

Zawarta w dniu ………………… 2011 r. w Godzieszach Wielkich pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie, reprezentowaną przez:

Józefa Podłużnego - Wójta Gminy,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………….                                      reprezentowaną

przez:                                                                                        ……………………………………………………….....................

.........................................................................................................

zwanego w dalszej części umowy Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym  w dniu ………………… 2011 r. 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2010r. Nr 113, póz. 759 ze zm.) została zawarta umowa o treści:

§ 1 Zakres umowy

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr ……....………… w miejscowości …………………...

§ 2 Terminy realizacji umowy

1. Strony ustalają terminy realizacji umowy:

- rozpoczęcie realizacji  przedmiotu  umowy – najpóźniej trzeciego dnia
roboczego po zawarciu umowy.

- zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi do dnia 12 października 2011 r.

2. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności nie przedstawi Zamawiającemu wniosku o przedłużenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem.

3. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie.

§ 3 Harmonogram robót

- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy w podziale na poszczególne etapy robót i terminy ich realizacji stanowią załącznik do umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany aktualizować harmonogram robót i przedstawić go do akceptacji Zamawiającemu. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy harmonogram, Wykonawca musi  poinformować na piśmie o przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek złożenia uaktualnionego harmonogramu w terminie 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy harmonogram.

§ 4 Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
 w wysokości .……………………. zł (słownie……………..........................................)

2. Wynagrodzenie określone w ust. l zawiera obowiązujący 23% podatek VAT..................... zł (słownie........................................................................)

3. Bez względu na okoliczności, kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 jest stała.

4. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót podpisany  przez strony umowy.

Wypłata   wynagrodzenia   nastąpi   przelewem   na   rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………………………………………………

w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.

Dopuszcza się dokonanie płatności w etapach, wg. harmonogramu robót, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy. Każdy etap zakończony zostanie protokółem odbioru robót potwierdzony przez strony.

§ 5 Ubezpieczenie

Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia obejmujące przedmiot umowy określony w § 1.

§ 6 Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy najpóźniej w terminie trzech dni po zawarciu niniejszej umowy,

2) wskazania Wykonawcy miejsca na zagospodarowanie zaplecza,

3) zabezpieczenie nadzoru inwestorskiego,

4) odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
 i obowiązującymi przepisami prawa,

2) protokolarnego przyjęcia terenu budowy,

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

4) zorganizowanie zaplecza budowy,

5) pełnego ubezpieczenia przedmiotu umowy,

6) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia
stwierdzonych wad,

7) dbania o należyty porządek na terenie budowy,

§ 7 Przedstawiciele stron

1 Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą będzie ………………………………………………………………………………………..….

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy Pan………….………..……………. działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016).

§ 8 Gwarancja i rękojmia

- Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji ustalony zostaje na 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 9 Kary umowne

1. Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

2. Kary umowne będą naliczane w stosunku do ceny o której mowa w § 4
w ten sposób, że :

1) Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości :

- 0, l% ceny za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie umowy do dnia faktycznego odbioru

- 0,1 % ceny za każdy dzień zwłoki usunięcia wad. Liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru

- 10 % ceny z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości :

- 0,1% za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu
umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- 10 % ceny z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego za wyjątkiem sytuacji unormowanej w art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

- Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość zastrzeżonych wyżej kar umownych strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10 Odbiór robót

1 .Przedmiotem odbioru jest wykonanie etapów robót określonych w harmonogramie realizacji. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po całkowitym wykonaniu zadania. W skład komisji dokonującej odbioru wchodzą:

1)

2)

3)

2 Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi przepisami.

3. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie
miał zastrzeżenie co do kompletności i prawidłowości dokumentacji po
wykonaniu robót w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin
ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru
końcowego.

5. Za datę zakończenia robót strony przyjmują datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego.

6. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół 
z przyjęcia w terminie 14 dni kalendarzowych od spełnienia wymogów
określonych w ust. 3 lub 4.

7. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru końcowego robót 
w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę 
o usunięciu wad o których mowa w pkt. 10.

8. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostały stwierdzone wady,  
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do
czasu usunięcia wad

9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony
protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak
terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego
o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad
powinno być stwierdzone protokolarnie.

11. 0 wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wad potwierdzą protokolarnie strony, uzgadniając sposób i termin jej usunięcia.

12. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie usunie je Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§ 11 Zmiany w umowie

1. Zakazuje się dokonania zmian postanowień oraz wprowadzania nowych
postanowień do umowy, niekorzystnych do Zamawiającego, jeżeli przy
ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której
dokonano wyboru oferenta chyba, że konieczność wprowadzenia takich
zmian  wynika  z  okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej za zgodą obydwu stron.

§ 12 Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub nr telefonu, w przeciwnym razie pisma dostarczone pod adres wskazany w umowie uważa się za dostarczone.

- W przypadku spraw spornych strony zobowiązują się załatwiać je w pierwszej kolejności polubownie, a jeżeli będzie to niemożliwe przekazać do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4. Załączniki do umowy :

- oferta

- SIWZ

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający	                                                                  Wykonawca

1.................................................                                   1..................................................

2.....................................................

Kontrasygnata Skarbnika

Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE OFERENTA

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH

DOTYCZĄCYCH MASY ASFALTOWEJ

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu:	Numer fax:

……………………………………………………………………………………………….

Regon:	NIP:

……………………………………………………………………………………………….

W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że masa asfaltowa, którą będziemy używać przy robotach budowlanych na inwestycji „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr ……..………. w miejscowości ….……………” posiada stosowne atesty dopuszczające do wbudowania jej w drogę zgodnie z prawem budowlanym.

.........................................................................

/Podpis osoby reprezentującej firmę/