ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Godziesze Wielkie				 	Nr tel. (62) 7611089

ul.11 Listopada 10						Nr fax (62) 7611158 
62-872 Godziesze Wielkie					e-mail:godziesze-wi@zgwrp.org.pl

Polska					    			Strona www.godzieszewielkie.pl

Nr nadany sprawie przez Zamawiającego ZP. 271.38.2013

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiot zamówienia

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie.”

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych. 
w dniu 06.06.2013 r., numer ogłoszenia:  102199 -2013

Godziesze Wielkie, dnia 06.06.2013r.

Zatwierdzam:
Wójt Gminy Godziesze Wielkie
              Józef Podłużny

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Nazwa Zamawiającego:			GMINA GODZIESZE WIELKIE

REGON:					250855162

NIP: 						968-08-72-984

Miejscowość					Godziesze Wielkie

Adres:						ul. 11 listopada 10

Strona internetowa Zamawiającego:		www.godzieszewielkie.pl

e-mail:						godziesze-wi@zgwrp.org.pl

Nr telefon / fax:				(062) 76 11 089 / (062) 76 11 158

Godziny urzędowania:			od poniedziałku do piątku, w godz. 700  - 1500

2. Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, za

Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

3. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010.113.759 ze zmianami)

4. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, o przepustowości Qśr.d. = 125 m3/d.

Projektowana oczyszczalnia będzie opierała się na metodzie osadu czynnego i procesach tlenowych. Do oczyszczalni ścieki będą dopływały systemem nowo budowanej kanalizacji sanitarnej.

Ścieki z terenu zlewni ulic Ostrowskiej i Zadowickiej w Godzieszach Małych będą doprowadzane grawitacyjnie do pompowni ścieków surowych na terenie oczyszczalni ścieków, skąd będą następnie tłoczone na zestaw do mechanicznego oczyszczania – sito piaskownik. W sito piaskowniku wszystkie ścieki będą podawane na sito bębnowe, gdzie następować będzie separacja ciał stałych. Odseparowane skratki będą płukane, odsączane, zagęszczane i transportowane do pojemników. Natomiast piasek oddzielony ze ścieków będzie gromadzony w piaskowniku poziomym , skąd będzie następnie transportowany do odpowiedniego pojemnika.

Z sito piaskownika podczyszczone ścieki będą kierowane do komory retencyjnej zbiornika oczyszczalni. Komora retencyjna będzie wyposażona w pompę wirową zatapialną służącą do okresowego przepompowania ścieków do zbiornika bioreaktora oraz mieszadło zatapialne służące do ujednolicania składu ścieków surowych.

Ponadto zbiornik będzie wyposażony  w sondy pomiaru poziomu napełniania , które zapobiegają przepełnieniu zbiornika. Czas zatrzymania ścieków w komorze retencyjnej będzie wynosił 12 h.

Kolejnym urządzeniem w ciągu technologicznym  będzie reaktor biologiczny, w którym ścieki będą oczyszczane metodą niskoobciążonego osadu czynnego. Powietrze do napowietrzania ścieków dostarcza dmuchawa. Napowietrzanie ścieków odbywać się będzie za pomocą dyfuzorów ruchowych membranowych podających sprężone powietrze w postaci drobnych pęcherzyków. Dodatkowo zainstalowane będą sondy poziomu ścieków uniemożliwiające przepełnienie reaktora.

Oczyszczalnie biologiczne prowadzone będzie w reaktorze przy cyklicznym charakterze jego pracy. Ścieki surowe ze zbiornika retencyjnego będą przepompowane dwa razy na dobę do bioreaktora i denitryfikację oraz usuwanie związków fosforu dzięki odpowiedniej sekwencji warunków tlenowych i beztlenowych. W celu utrzymania osadu biologicznego w stanie zawieszonym w ściekach w trakcie procesu denitryfikacji w bioreaktorze przewidziano uruchomianie mieszadła zatapialnego.

Osad biologiczny nadmierny będzie częściowo stabilizowany tlenowo w zbiorniku bioreaktora, a następnie wypompowywany po zakończeniu każdego cyklu oczyszczania do wydzielonej komory osadów w zbiorniku oczyszczalni. W komorze tej osad będzie dale stabilizowany tlenowo. Ustabilizowany osad będzie następnie kierowany do odwodnienia ciśnieniowego w workownicy. Odwodniony i ustabilizowany osad będzie gromadzony na wydzielonej tacy w workach i okresowo wywożony na składowisko.

Odwodnione osady będą gromadzone w workach na tacy, gdzie przez okres około 2-3 miesięcy będzie miało miejsce ich dalsze grawitacyjne odwodnienie. Odwodnienie osady będą wywożone przez odbiorcę osadów.

Za zbiornikami oczyszczalni ścieków zaprojektowano studnię pomiarową, w której zostanie zainstalowany przepływomierz elektromagnetyczny służący do dokładnego pomiaru ilości oczyszczonych ścieków odprowadzanych do środowiska.

Ż komory pomiarowej ścieki przetłaczane będą do studzienki rozprężnej, skąd grawitacyjnie będą odprowadzane do odbiornika – rowu melioracyjny.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- wykonanie prób szczelności sieci i zbiorników, pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych

- wykonanie rozruchu oczyszczalni ścieków  na bazie ścieków dopływających min. z 30 posesji

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

- uzyskanie efektu ekologicznego potwierdzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 
45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
Dodatkowe przedmioty:

45000000-7 Roboty budowlane

451 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

452 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

453 00000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

454 00000-1 Roboty wykończeniowe

452 52200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków

5. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50%.

7. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia po zawarciu umowy 
 z zamawiającym, wykonanie zamówienia zakończy nie później niż w terminie do 30 września 2014 roku

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia ich spełniania.

9.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a także przedłożyć wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków:

1) Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z nich musi złożyć przedmiotowe dokumenty);

- Oświadczenie z art. 22 wg. wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie może być złożone wspólnie, przy czym winno być podpisane przez każdego z tych Wykonawców lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego).

2) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u. p. z. p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z nich musi złożyć przedmiotowe dokumenty):

a)Wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ

b) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informację z KRK muszą złożyć odpowiednio: przedsiębiorca w przypadku osób fizycznych, wspólnik w przypadku spółek jawnych, partner lub członek zarządu w przypadku spółek partnerskich, komplementariusz w przypadku spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, urzędujący członek organu zarządzającego w przypadku osób prawnych,

d) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy informacji o orzeczeniu przez sąd zakazu ubiegania się o zamówienie przez podmioty zbiorowe, wydanym na podstawie przepisów o

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary);

3) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych

do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie

niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy

oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

a) Wskazać do wykonania niniejszego zamówienia następujące osoby, stanowiące

podstawowy personel kierowniczy i techniczny tj.:

1. Kierownik budowy - branży sanitarnej - posiadający:

- co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy;

- w okresie ostatnich 10 lat wykazać się realizacją przynajmniej jednej

inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości  min.(Qd)śr=125m3/d w układzie SBR,

2. Kierownik robót – branży konstrukcyjno - budowlanej – posiadający:
, -  co najmniej 5 letnie doświadczenie w robotach z zakresu konstrukcyjno – budowlanego, w tym, co najmniej 5 lat na stanowisku kierownika takich robót;
3. Kierownik robót – branży elektrycznej – posiadający:
 - co najmniej 5 letnie doświadczenie w robotach z zakresu instalacji elektroenergetycznych, w tym, co najmniej 5 lat na stanowisku kierownika takich robót;

Wszyscy ww Kierownicy muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego przez ww. Kierowników, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
 	-  wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z załączeniem kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, a także przynależność Właściwego Samorządu Zawodowego,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania oraz spełniają wymagania określone w SWIZ dla Kierowników nr 1 , nr 2 i nr 3 sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ

b)  przedstawić  wykaz  robót  budowlanych wykonanych okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,

Zamawiający w celu spełnienia warunku określa obowiązek wskazania w wykazie minimum 1 inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości  nie mniejszej niż (Qd)śr=125m3/d w układzie SBR, z potwierdzeniem należytego ich wykonania

- dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ zostały wykonane należycie.

- Potencjał techniczny – zamawiający w celu spełnienia warunku sporządza wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu dostępnych wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa):

a) posiadać środki finansowe w wysokości, co najmniej 1,5 mln PLN lub posiadać

zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 1,5 mln PLN.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy (ten lub Ci z Wykonawców, którzy w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia będą potwierdzać spełnienie tego warunku) zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiadają rachunek bankowy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub opinię banku o posiadaniu przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.

W celu przeliczenia na PLN wartości i danych finansowych podanych w innych walutach,

należy zastosować średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku

Urzędowym Wspólnot Europejskich.

b) posiadać (aktualne i opłacone przynajmniej na dzień składania ofert) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 PLN;

5) Załączyć do oferty informację o tym czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, bądź podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d PZP ( załącznik nr 6 do SIWZ)

9.2 Stosownie do treści § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.9.1. pkt 1) niniejszej SIWZ – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

-  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin wystawienia stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w Oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1. kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy p.z.p.

W przypadku konsorcjum każdy z Wykonawców działających w konsorcjum musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. (oświadczenie podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców - osoby wskazane we właściwym dokumencie rejestrowym, umowie S.C., statucie, etc. lub przez Pełnomocnika danego Wykonawcy).

9.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

9.4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w punkcie 9.1, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano warunki finansowo-ekonomiczne, przyjmie kurs średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 SIWZ.

10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa.

10.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają

Pełnomocnika, zwanego w niniejszej SIWZ Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w

niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi

wynikać z załączonych do Oferty dokumentów.

10.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

10.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści postanowienia Subkaluzuli 1.14 Solidarna odpowiedzialność Warunków Kontraktu FIDIC.

11 Wadium.

11.1. Wysokość wadium.

11.1.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy).

11.2. Forma wadium.

11.2.1. Wadium może być wniesione w następujących formach (w zależności od wyboru wykonawcy):

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2007 r. Nr 42 ,poz.275.).

11.2.2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) nr zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,

c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

d) kwotę gwarancji;

e) termin ważności gwarancji,

f) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11.2.3. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczenia, poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz winno zawierać następujące elementy:

a) nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiający), nazwę dłużnika (Wykonawcy) na rzecz którego udzielane jest poręczenie oraz wskazanie ich siedzib;

b) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia;

c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem;

d) określenie wysokości wierzytelności objętej poręczeniem;

e) termin ważności poręczenia;

f) zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia na pisemne żądanie

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach   określonych w	ofercie, lub

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z    przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

11.3.1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego: BANK: PKO BP S.A. I Oddział Kalisz

Nr konta Gminy Godziesze Wielkie : 44 1020 2210 0000 5102 0315 1206

Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę wadium w pieniądzu, tzn.: oryginał lub potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego.

11.3.2. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w oryginale w siedzibie Zamawiającego, w kasie lub dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie.

Uwaga: Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty z uwagi na konieczność zwrotu po zakończeniu postępowania. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii w/w dokumentu poświadczonego „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

11.3.3. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia jako zobowiązanego należy oznaczyć:

a. wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub

b. Wykonawcę upełnomocnionego do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile z treści tego pełnomocnictwa wynika upoważnienie do wniesienia wadium w ich imieniu i zostało udzielone przed wystawieniem wadium w formie gwarancji lub poręczenia.

11.3.4. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie lub z naruszeniem terminu, miejsca i sposobu jego wniesienia, zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) u.p.z.p.

11.4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

11.5. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.

11.6. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, u.p.z.p nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 u.p.z.p, lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.1 Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

12.2 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

12.3 Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu ;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12.3.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

W razie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

pieniądzu, warunkiem podpisania umowy jest, aby kwota zabezpieczenia znalazła się na

rachunku bankowym Zamawiającego w dniu podpisania umowy.

12.3.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

12.3.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

12.3.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być bezwarunkowa, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę

zamówienia, datę ogłoszenia przetargu;

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

c) kwotę gwarancji;

d) termin ważności gwarancji,

e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

12.3.6. Jeżeli zabezpieczenie wnoszone jest w formie poręczenia, poręczenie powinno być

sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz winno zawierać następujące elementy:

a) nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiający), nazwę dłużnika (Wykonawcy) na rzecz którego udzielane jest poręczenie oraz wskazanie ich siedzib;

b) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia;

c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem;

d) określenie wysokości wierzytelności objętej poręczeniem;

e) termin ważności poręczenia;

12.3.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p.

12.3.8. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.

12.3.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w PLN.

12.3.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być dostarczone Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

12.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.4.1. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną, tj. od daty wydania protokołu odbioru końcowego lub Świadectwa Przejęcia.

12.4.2. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

12.4.3. Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ  jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

13 Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

13.1 Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, dokonywane będą w PLN.

13.2 Cena oferty winna być podana w PLN i winna obejmować cały zakres zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

13.3 Wszelkie podatki, ubezpieczenia i inne opłaty, które Wykonawca ma obowiązek zapłacić

w związku z realizacją Umowy, winny być włączone do całkowitej ceny oferty przedłożonej

przez Wykonawcę według stanu prawnego na 14 dni przez ostatecznym terminem składania

ofert, za wyjątkiem VAT, który winien być wyliczony i podany przez Wykonawcę jako oddzielna pozycja;

13.4 Cena umowna będzie ceną ryczałtową.

14. Opis sposobu przygotowania oferty.

14.1. Wymagania podstawowe.

14.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca nie może figurować w innych ofertach w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

14.1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

14.1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

14.1.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

14.1.5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.

14.1.6. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów

jakichkolwiek zmian (skrótów, opuszczeni, skreśleń, poprawek lub dopisków) za wyjątkiem

miejsc do tego przeznaczonych (np.: wykropkowanych, oznaczonych gwiazdką (*)) lub

pozostawiających Wykonawcy wybór.

14.1.7. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie (nazwy)

firmy i siedziby.

14.1.8. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

14.1.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

14.1.10. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 z 2 sierpnia 1997r., poz. 553), art. 297 § 1. „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

14.2. Forma oferty.

14.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w 1 egzemplarzu (1 oryginał),

mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy

złożyć do formatu A4. Dokumenty załączone do oferty w języku obcym są składane w formie

oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski,

poświadczonym przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

14.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty, mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

14.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

14.2.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe

zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być np. zszyte, zbindowane.

14.2.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być

parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są

dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu

określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

Zamawiający prosi o zaniechanie dołączania do oferty stron z informacjami, które nie mają

wpływu na jej ocenę jak np. prospekty, foldery itp.

14.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

14.2.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub w kopii, z zastrzeżeniem pkt. 14.2.8. niniejszej SIWZ. Każda strona dokumentu złożonego w formie kserokopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”

i podpisana przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

14.2.8. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wszelkie pełnomocnictwa powinny być złożone w formie oryginału.

14.2.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

14.2.10. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być

oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11

ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. nr 47 poz. 211 z

późn. zm.). Informacje te winny być umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie,

odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki

sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować

ciągłość numeracji stron oferty). W szczególności, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy, nie można

zastrzec informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.

14.3. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać :

(1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1

(2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone

według wzoru stanowiącego - załącznik nr 2,

(3) Oświadczenie , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają

wymagane uprawienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

wraz z wykazem osób sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3

(4) Wykaz wykonanych wykonanych robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4

(5) Dokumenty potwierdzające, że zamówienia wymienione w zał. nr 4 zostały wykonane należycie;

(6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej;

(7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 u.p.z.p.,

(8) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p.,

(9) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

(10) Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS,

(11) Dokument ustanawiający Pełnomocnika Wykonawców składających ofertę wspólnie do

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich i zawarcia umowy

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;

(12) Pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

(13) Dokument potwierdzający wniesienie wadium,

(14) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9.1 i pkt. 9.2 niniejszej SIWZ,

(15) Wypełniona kosztorys ofertowy.

15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.

15.1. Wyjaśnianie treści SIWZ.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza je na tej stronie.

15.2. Zmiany w treści SIWZ.

Zmiany w treści SIWZ Zamawiający będzie dokonywał zgodnie z art.38 ustawy pzp.

16. Zebranie Wykonawców i wizyta na Terenie Budowy.

Zamawiający nie przewiduje zebrania z wykonawcami.

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Alicja Jędrasiewicz	 - sprawy proceduralne i techniczne tel.(62) 7611089 wew.31.

- Magdalena Niziołek    - sprawy techniczne    tel.(62)7611089 wew.20.

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

18.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 21 czerwiec 2013r; do godz. 9:00

18.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Oferta w postępowaniu na: „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GODZIESZE MAŁE, GMINA GODZIESZE WIELKIE.”

Nie otwierać przed dniem: 21 czerwiec 2013r .godz. 9:00

18.3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.

19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

19.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

19.2. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki)  zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

19.3. Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

20. Miejsce i termin otwarcia ofert.

20.1 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 21czerwca 2013r, o godz. 9:15 do siedziby Zamawiającego, w którym upływa termin składania ofert.

Oferty należy złożyć do dnia 21.06.2013r. do godz. 9:00 w sekretariacie (pok. nr 5)  Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe

21. Tryb otwarcia ofert

21.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

21.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane  Wykonawcom bez otwierania.

21.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

21.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

a) Stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

b) Nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c) Informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia;

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

21.5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek, informację z sesji otwarcia ofert.

22. Zwrot oferty bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

23. Termin związania ofertą

23.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

23.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

23.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 23.2, nie powoduje utraty wadium.

23.4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

24. Opis sposobu obliczenia ceny.

24.1 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie

wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z

tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia

(łącznie z podatkiem akcyzowym oraz podatkiem VAT).

24.2 Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty .

24.3 Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 87 ust.2 u.p.z.p.

zawiadamiając o tym Wykonawcę.

24.4 Wykonawca przedstawi cenę poszczególnych etapów prac w sposób określony w

załączniku nr 18 ( Tabela elementów scalonych)

25. Kryteria oceny ofert.

25.1 Kryterium oceny ofert: najniższa cena 100%

25.2 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

25.3 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1.Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Cena (C) –  100 %

2.Szczegółowe zasady oceny ofert wg kryteriów wskazanych w punkcie 1:

Kryterium „cena” punktowo oceniane będzie w skali 0-100 pkt. Liczba punktów (C) w  powyższym kryterium liczona będzie następująco:

cena oferty najtańszej

C = -------------------------------     x 100

cena oferty ocenianej

Sumę oceny tego kryterium stanowić będzie liczba uzyskanych punktów pomnożona przez współczynnik 1,00 odpowiadający wadze kryterium „cena”.

3.Łączną ocenę oferty stanowić będzie ocena końcowa jaką otrzyma wykonawca w kryterium „cena”.

4.Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy:

-a) spełniającemu warunki wymagane przepisami ustawy,

- którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie,

- spełniającemu wymagania określone w niniejszej specyfikacji,

- który uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium „cena” (zaoferował najniższą cenę).

25.5 Ostateczna ocena punktowa oferty.

Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą

liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

25.6 W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i

porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. 2001 nr 97 poz. 1050). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

25.7 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

25.8 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż

zaoferowane w złożonych ofertach.

25.9 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy

Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

26. Oferta z rażąco niską ceną.

26.1 Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

26.2 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

27. Uzupełnienie oferty.

Uzupełnianie oferty następuje stosownie do treści art. 26 ust. 3 i 4 u.p.z.p

Zamawiający, stosownie do treści art. 26 ust. 4 u.p.z.p. wezwie także Wykonawców, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. w wyznaczonym przez siebie terminie.

28. Tryb oceny ofert.

28.1 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

28.1.1 W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

28.1.2 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe stosownie do treści art. 87 ust.2 u.p.z.p. niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

28.2 Sposób oceny zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności ofert z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 u.p.z.p

28.3 Sprawdzanie wiarygodności ofert.

28.3.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert, wiarygodności

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

28.3.2 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.

28.3.3 Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem

Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

29. Wykluczenie Wykonawcy.

29.1 Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 u.p.z.p.

29.2 Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

30. Odrzucenie oferty

30.1 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.

30.2 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

31.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

31.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą.

31.3 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli ofertę o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

31.4 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w Biuletynie

Zamówień Publicznych

31.5 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o

których mowa w pkt 31.3 również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie

dostępnym w swojej siedzibie.

31.6 Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana o terminie i miejscu podpisania umowy. Termin ten zostanie wyznaczony zgodnie z art. 94 u.p.z.p.

32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego

zamówienia.

32.1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

a) zostanie zawarta w formie pisemnej;

b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p. nie stanowią inaczej;

c) jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

e) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;

f) jest nieważna:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej

SIWZ.

32.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.

32.3 Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.

32.4 Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie

przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest

zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek

handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z 2000r.) lub wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.

33. Unieważnienie postępowania.

33.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 i 1a u.p.z.p. oraz w przypadku w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

33.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

33.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

34. Środki ochrony prawnej.

34.1. Informacje ogólne.

34.1.1 Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 u.p.z.p.

34.1.2 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 35.1.1 niniejszej SIWZ są:

b) odwołanie,

c) skarga do sądu.

34.2 Odwołanie.

Wykonawcy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami u. p. z. p. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie u. p.z.p. na zasadach określonych w art. 180-198 u. p.z.p.

34.3 Skarga do sądu.

Wykonawcy przysługuje skarga do sądu na zasadach określonych w art. 198a-198g u. p.z.p.

35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona przez Wykonawcę pisemnie lub faksem zwrotnym.

36. Podwykonawstwo.

Zamawiający dopuszcza powierzenie maksymalnie do 30% zakresu zamówienia

podwykonawcom.

37. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.

Załącznik nr 1  - wzór formularza Oferty Przetargowej.

Załącznik nr 2 -  wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1  u.p.z.p.

Załącznik nr 3  - wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego

zamówienia.

Załącznik nr 4  - wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych
Załącznik nr 5 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
                            ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7  - Projekt Umowy

Załącznik 1 do SIWZ

………………………………

(miejscowość, data )

………………………………………………

(Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy) 
(W przypadku składania oferty przez podmioty 
występujące wspólnie podać nazwy i dokładne lub konsorcjum) 
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej

OFERTA PRZETARGOWA

„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GODZIESZE MAŁE, GMINA GODZIESZE WIELKIE.”

1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

(1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuję(jemy) ją w

całości bez ograniczeń;

(2) Akceptuję(my) termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności określone przez

Zamawiającego w SIWZ;

(3) Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji;

(4) cena ryczałtowa oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi bez podatku

VAT: ............... PLN

(słownie PLN: .......................................................................................................) plus należny

podatek VAT ……% w wysokości ........................... PLN, (słownie PLN:……………………………………………………………………………………) co

czyni łącznie całkowitą cenę oferty (z podatkiem VAT) : ...........................PLN

(słownie PLN..............................................................................................................);

(5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się

wraz z upływem terminu składania ofert.

(6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy

się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz

zobowiązujemy się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 SIWZ.

(7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia].3

(8)Oświadczamy, że wykonamy/nie wykonamy całość zamówienia siłami własnymi.

Następujące prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

.....................................................................................................................................

............................................................................................... co stanowi .... % wartości zamówienia. nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia;

(9) wadium w kwocie……………….PLN zostało wniesione w dniu……….. w formie……….. ;

(10) wskazujemy numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione

w pieniądzu……………….……………………. (wypełnia Wykonawca wnoszący wadium

w pieniądzu);

(11) na podstawie art. 8 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. 2007, nr 223 poz. 1655), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie

mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2:

(12) załącznikami do oferty są:

Załącznik nr 1-  Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   na podstawie art. 22 ust. 1 u.p.z.p.

Załącznik nr 3  - Oświadczenie, że osoby które będą wykonywać niniejsze zamówienie (kluczowi specjaliści) z wykazem osób wg wzoru.

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane należycie. 
Załącznik nr 5 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik ne 7  - Projekt Umowy

Załącznik nr 8  - Aktualny odpis z właściwego rejestru/aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub dokumenty określone w pkt 9.2 SIWZ

Załącznik nr 9- Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Załącznik nr 10 - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.lub dokumenty określone w pkt 9.2 SIWZ

Załącznik nr 11-  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 u.p.z.p. lub dokumenty określone w pkt 9.2 SIWZ

Załącznik nr 12 - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub dokumenty określone w pkt 9.2 SIWZ

Załącznik nr 13  - Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS. lub dokumenty określone w pkt 9.2 SIWZ

Załącznik nr 14 - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Załącznik nr 15 - Pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Załącznik nr 16 - Informacja z banku określona w pkt. 9.1.4 b + opłacona polisa od odpowiedzialności cywilnej jako kolejny załącznik

Załącznik nr 17 - Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9.1 i pkt. 9.2 niniejszej SIWZ

Załącznik nr 18 - Wypełniona tabela elementów scalonych

…………………………………….

/podpis/y, pieczątki osoby/
              osób upoważnionych

Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/ów)

………………….………….
                       (miejscowość, data )

Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie” w imieniu

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawców)

oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

i opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy/a odpowiedzialności karnej w trybie art. 233 i art. 297 kodeksu karnego.

………………………………………

/podpis/y, pieczątki osoby/
   osób upoważnionych

Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/ów)

………………………..
     (miejscowość, data )

ZP. 271.38. 2013

Oświadczenie

Oświadczam , że osoby które będą wykonywać zamówienie  pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie”  posiadają wymagane uprawnienia:

1. Kierownik budowy - branży sanitarnej – .....................................................................

/ imię i nazwisko eksperta/

posiada:

- co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy;

- w okresie ostatnich 10 lat wykazał się realizacją przynajmniej jednej inwestycji

polegającej na budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. (Qd)śr=125m3/d w układzie SBR,

2. Kierownik robót – branży konstrukcyjno - budowlanej – ...........................................

/ imię i nazwisko eksperta/

posiada:

- co najmniej 5 letnie doświadczenie w robotach z zakresu konstrukcyjno – budowlanego, w tym, co najmniej 5 lat na stanowisku kierownika takich robót;

3. Kierownik robót – branży elektrycznej –.........................................................................

/ imię i nazwisko eksperta/

posiada:

- co najmniej 5 letnie doświadczenie w robotach z zakresu instalacji elektroenergetycznych,

w tym, co najmniej 5 lat na stanowisku kierownika takich robót;

oraz , że w/w Kierownicy posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

………………………………………

/podpis/y, pieczątki osoby/
   osób upoważnionych

Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/ów)

………………………..
        (miejscowość, data )

ZP. 271.38. 2013

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści pkt…….) SIWZ wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

| Lp. | Rodzaj roboty budowlanej | Wartość robót (PLN) | Data wykonania | Odbiorca (nazwa, adres) | Nazwa Wykonawcy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie (rok) | zakończenie (rok) |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że wskazane roboty budowlane zostały wykonane należycie. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej roboty budowlanej skutkuje nie zaliczeniem jej przez Zamawiającego jako spełniającej warunek postawiony w pkt. 9.1.3 b SIWZ.

…………………………………………..

/podpis/y, pieczątki osoby/
   osób upoważnionych

Załącznik nr 5 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/ów)

………………………..
     (miejscowość, data )

ZP. 271.38. 2013

OŚWIADCZENIE*

o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie”, w imieniu

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawców)

oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy/a odpowiedzialności karnej w trybie art. 233 i art. 297 kodeksu karnego.

/podpis/y, pieczątki osoby/
            osób upoważnionych/

* W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej ) składa i dołącza do oferty niniejsze oświadczenie albo oświadczenie to składane jest przez upoważnionego pełnomocnika w imieniu tych wykonawców.

Niniejsze oświadczenie obejmuje również wymagane w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, o którym mowa w pkt 10.3 SIWZ;

Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/ów)

………………………..
     (miejscowość, data )

ZP. 271.38. 2013

Oświadczenie Wykonawcy

1) Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331 ze zm.) o której

mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp.*

2) Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331 ze zm.) o której

mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp.*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1. …………………………………………………………..

2. …………………………………………………………..

3. …………………………………………………………..

4. …………………………………………………………..

5. …………………………………………………………..

…..………………..                                                                     …………..………………..

(miejscowość i data)                                                               		                   (czytelny podpis Wykonawcy)

UWAGA:

* W przypadku, gdy Wykonawca NIE NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 2. W przypadku, gdy Wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 1 oraz wypełnić listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7do SIWZ

UMOWA  NR  272.38.2013

(PROJEKT)

zawarta w dniu …………………….. r. w Godzieszach Wielkich, pomiędzy:

Zamawiającym: Gminą Godziesze Wielkie z siedzibą w Godzieszach Wielkich,

ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, REGON: 250855162, NIP: 968-08-72-984, reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy 	- 	Józefa Podłużnego

- Skarbnik Gminy	- 	Zofię Flak

a

Wykonawcą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowany przez:

- …………………………..	- 	…………………………………………..

- …………………………..	-	…………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, o przepustowości Qśr.d. = 125 m3/d.

Projektowana oczyszczalnia będzie opierała się na metodzie osadu czynnego i procesach tlenowych. Do oczyszczalni ścieki będą dopływały systemem nowo budowanej kanalizacji sanitarnej.

Ścieki z terenu zlewni ulic Ostrowskiej i Zadowickiej w Godzieszach Małych będą doprowadzane grawitacyjnie do pompowni ścieków surowych na terenie oczyszczalni ścieków, skąd będą następnie tłoczone na zestaw do mechanicznego oczyszczania – sito piaskownik. W sito piaskowniku wszystkie ścieki będą podawane na sito bębnowe, gdzie następować będzie separacja ciał stałych. Odseparowane skratki będą płukane, odsączane, zagęszczane i transportowane do pojemników. Natomiast piasek oddzielony ze ścieków będzie gromadzony w piaskowniku poziomym , skąd będzie następnie transportowany do odpowiedniego pojemnika.

Z sito piaskownika podczyszczone ścieki będą kierowane do komory retencyjnej zbiornika oczyszczalni. Komora retencyjna będzie wyposażona w pompę wirową zatapialną służącą do okresowego przepompowania ścieków do zbiornika bioreaktora oraz mieszadło zatapialne służące do ujednolicania składu ścieków surowych.

Ponadto zbiornik będzie wyposażony  w sondy pomiaru poziomu napełniania, które zapobiegają przepełnieniu zbiornika. Czas zatrzymania ścieków w komorze retencyjnej będzie wynosił 12 h.

Kolejnym urządzeniem w ciągu technologicznym  będzie reaktor biologiczny, w którym ścieki będą oczyszczane metodą niskoobciążonego osadu czynnego. Powietrze do napowietrzania ścieków dostarcza dmuchawa. Napowietrzanie ścieków odbywać się będzie za pomocą dyfuzorów ruchowych membranowych podających sprężone powietrze w postaci drobnych pęcherzyków. Dodatkowo zainstalowane będą sądy poziomu ścieków uniemożliwiające przepełnienie reaktora.

Oczyszczalnie biologiczne prowadzone będzie w reaktorze przy cyklicznym charakterze jego pracy. Ścieki surowe ze zbiornika retencyjnego będą przepompowane dwa razy na dobę do bioreaktora i denitryfikację oraz usuwanie związków fosforu dzięki odpowiedniej sekwencji warunków tlenowych i beztlenowych. W celu utrzymania osadu biologicznego w stanie zawieszonym w ściekach w trakcie procesu denitryfikacji w bioreaktorze przewidziano uruchomianie mieszadła zatapialnego.

Osad biologiczny nadmierny będzie częściowo stabilizowany tlenowo w zbiorniku bioreaktora, a następnie wypompowywany po zakończeniu każdego cyklu oczyszczania do wydzielonej komory osadów w zbiorniku oczyszczalni. W komorze tej osad będzie dalej stabilizowany tlenowo. Ustabilizowany osad będzie następnie kierowany do odwodnienia ciśnieniowego w workownicy. Odwodniony i ustabilizowany osad będzie gromadzony na wydzielonej tacy w workach i okresowo wywożony na składowisko.

Odwodnione osady będą gromadzone w workach na tacy, gdzie przez okres około 2-3 miesięcy będzie miało miejsce ich dalsze grawitacyjne odwodnienie. Odwodnione osady będą wywożone przez odbiorcę osadów.

Za zbiornikami oczyszczalni ścieków zaprojektowano studnię pomiarową, w której zostanie zainstalowany przepływomierz elektromagnetyczny służący do dokładnego pomiaru ilości oczyszczonych ścieków odprowadzanych do środowiska.

Z komory pomiarowej ścieki przetłaczane będą do studzienki rozprężnej, skąd grawitacyjnie będą odprowadzane do odbiornika – rowu melioracyjny.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym.

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- wykonanie prób szczelności sieci i zbiorników, pomiarów instalacji i urządzeń

elektrycznych

- wykonanie rozruchu oczyszczalni ścieków  na bazie ścieków dopływających min.

z 30 posesji

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

- uzyskanie efektu ekologicznego potwierdzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Środowiska.

§ 2 Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością i w sposób umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie oraz uzyska ostateczne pozwolenie na użytkowanie.

2.Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją umowy.

3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które wynikają z ustawy Prawo budowlane i innych przepisów obowiązujących w polskim  prawie oraz pisemnych zaleceń Zamawiającego, mających na celu należyte wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane na terenie budowy wyroby, urządzenia, sprzęt oraz używane technologie były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz normami. Wbudowane wyroby oraz urządzenia będą nowe i o jakości nie niższej niż określona w projekcie budowlano - wykonawczym. Odstępstwa od tych zasad wymagają akceptacji Zamawiającego.

6. Wykonawca przeprowadzi wszelkie badania specjalistyczne niezbędne do wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, wymagane przez obowiązujące w Polsce normy, przepisy oraz wskazane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących integralną część SIWZ.

7. Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu Umowy, osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia związanego z realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym zakresie przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczeństwa na terenie budowy.

8. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru robót dostarczy rozliczenie rzeczowo-finansowe całego przedmiotu Umowy, umożliwiające Zamawiającemu wprowadzenie przedmiotu Umowy na majątek, jako środek trwały w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

9. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnień, dokumentów i warunków niezbędnych do zapewnienia ciągłego zaopatrzenia terenu budowy w energię elektryczną i wodę oraz do prawidłowej gospodarki odpadami przez cały okres realizacji Umowy oraz do pokrywania kosztów z tym związanych.

10. Wykonawca oświadcza, że zbadał teren budowy i akceptuje panujące na nim warunki.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót.

Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych przeszkodach w realizacji robót w terminach zapewniających realizację robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, bez opóźnień.

11. Wykonawca jest zobowiązany do organizowania i prowadzenia w uzgodnieniu i z udziałem Zamawiającego narad koordynacyjnych i terminowego realizowania podjętych na nich ustaleń.

12.Wykonawca zapewni stałą obecność kierownictwa robót na budowie.

13. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie i dokumentowanie robót zgodnie z warunkami, zawartymi w SIWZ a w szczególności:

- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo –

finansowego w terminie uzgodnionym przez Strony.

- prowadzenie szczegółowych zapisów w dzienniku budowy.

- prowadzenie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego.

- prowadzenie dokumentacji zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- wykonanie przez uprawnionego geodetę tyczenia geodezyjnego tras sieci kanalizacji, przyłącza wodociągowego oraz obiektów dla całego zakresu rzeczowego objętego umową - przed rozpoczęciem robót.

- wykonanie sprawdzenia odcinka sieci kanalizacyjnej oraz przeprowadzenie prób szczelności rurociągów ciśnieniowych.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, która winna zawierać między innymi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, rozliczenie rzeczowo-finansowe.

- zabezpieczenie i opisanie w dokumentacji powykonawczej kolizji z wodociągami, kablami

teletechnicznymi i energetycznymi, nie wykazanymi w dokumentacji projektowej,

a napotkanymi w czasie wykonywania robót.

- wykonanie dróg technologicznych ,dróg dojazdowych do miejsc prowadzenia robót.

- pokrycie kosztów związanych z dodatkowymi uzgodnieniami, dodatkowym nadzorem,

zajęciem terenu  na czas budowy.

- wykonanie projektów organizacji robót.

- naprawa zniszczonego drenażu na trasie robót.

- przywrócenie terenu oraz dróg do stanu pierwotnego.

- po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i

przekazania go Zamawiającemu w ustalonym terminie.

14. W dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o

przyjęciu obowiązków przez kierownika budowy, który będzie realizował inwestycje oraz

dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i przynależność do izby inżynierów.

Zmiana kierownika budowy nie jest zmianą umowy, wymaga jednak pisemnego

powiadomienia Zamawiającego do którego dołączone będą potwierdzone za zgodność

stosowne uprawnienia.

§ 3 Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający wyznaczy inspektorów nadzoru inwestorskiego.

2. Ponadto do obowiązków Zamawiającego należy:

a) zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego, w terminach i na warunkach

określonych w Umowie,

b) przejęcie do eksploatacji zrealizowanego w sposób należyty przez Wykonawcę przedmiotu

umowy.

3. Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie zapisami §8 niniejszej Umowy.

§ 4 Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na

podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających

kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych

dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z

podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.

10. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 5 Prawa autorskie

1. Strony uzgadniają, że z chwilą dokonania przez Zamawiającego akceptacji dokumentacji

powykonawczej o której mowa w §2, na Zamawiającego przejdą autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy, w tym prawo do wielokrotnego wykorzystania tej dokumentacji w czasie eksploatacji przedmiotu umowy, a także do celów przebudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji obiektów i urządzeń Zamawiającego, prawo do jej kopiowania za pomocą wszelkich znanych technik oraz do wprowadzania do pamięci komputera. Przeniesienie powyższych praw autorskich i własności egzemplarzy dokumentacji występuje bez odrębnego wynagrodzenia. Zamawiający będzie mógł, stosownie do swoich potrzeb i wymagań, swobodnie dokonywać wszelkich koniecznych lub przydatnych zmian i uzupełnień w dokumentacji, co nie będzie stanowiło naruszenia praw twórców do tej dokumentacji.

2. Wniesienie lub rozesłanie opracowania do właściwych władz dla spełnienia ustawowych wymagań nie będzie traktowane jako publikacja naruszająca zastrzeżone prawa Wykonawcy i twórców do tej dokumentacji.

§ 6 Terminy

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy: ustala się na dzień protokolarnego przekazania placu budowy.

2. Termin zakończenia robót łącznie z rozruchem, osiągnięciem efektu ekologicznego oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ustala się na dzień: 30 września 2014 roku.

Za dzień zakończenia przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru

końcowego i przejęcia do eksploatacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:

a) działania siły wyższej, np. w przypadku gwałtownych zmian atmosferycznych, wichura, powódź, klęski żywiołowej, uniemożliwiających technologię wykonania robót,

b) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo

zachowania należytej staranności. Fakty te muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i być potwierdzone przez inspektora nadzoru.

c) wstrzymania prac przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu nastąpi o czas wstrzymania robót.

d) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji

z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót równy będzie okresowi

przerwy lub postoju w ich prowadzeniu.

§ 7 Odbiory częściowe

1. Etapy realizacji Umowy zostaną określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę , w uzgodnieniu z Zamawiającym i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

2. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanego etapu realizacji Umowy według zasad jak przy odbiorze końcowym robót określonych w projekcie budowlanym, a szczególnie robót zanikających i ulegających zakryciu.

3. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy współudziale Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego.

4. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru etapu,  będzie podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury za wykonanie tego etapu realizacji, przewidzianego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lecz  nie zwalnia Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za tę część przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca  dopuszcza płatności częściowe.

6. Żadna część wykonanych robót nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku bez uprzedniego potwierdzenia wpisem do dziennika budowy dokonanego przez wyznaczonego przez Zamawiającego Inspektora nadzoru.

§ 8. Odbiór robót

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy i przeprowadzony wg zasad określonych w dokumentacji projektowej a w szczególności:

- osiągnięcie efektu ekologicznego oczyszczania ścieków potwierdzonego zaświadczeniem przez niezależną jednostkę WIOŚ w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawnymi.

- pozytywny wynik prób ciśnieniowych rurociągów tłocznych i prób szczelności dla

kanalizacji

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- pozytywny protokół odbioru robót ziemnych z badaniami stopnia zagęszczenia gruntu.

- pozytywny protokół pomiaru i zabezpieczeń instalacji elektrycznych.

- pozytywny wynik prób szczelności zbiorników żelbetowych, rurociągów, przepompowni

ścieków.

- rozruch.

Powyższe wykonywane będą na koszt Wykonawcy.

2. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 14 dni od daty

zawiadomienia go o gotowości do tego odbioru.

3. Na 7 dni przed odbiorem końcowym przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:

a) oświadczenie kierownika budowy związane z zakończeniem budowy i uporządkowaniem terenu lub przywróceniem do stanu pierwotnego,

b) 4 komplety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektów i sieci (2 oryginały oraz

2 kserokopie),

c) oryginały dzienników budowy,

e) protokoły odbioru robót zanikających i elementów robót,

f) protokoły prób szczelności dla kanalizacji i prób ciśnieniowych dla rurociągów,

g) certyfikaty na znak bezpieczeństwa zastosowanych materiałów i wyrobów,

h) deklaracje zgodności lub aprobaty, badania techniczne na stosowane materiały i wyroby,

i) protokóły odbioru robót odtworzeniowych spisane z właścicielami gruntów oraz

zarządcami dróg,

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Przed upływem ustalonego w Umowie terminu gwarancji Zamawiający zwoła komisję odbioru pogwarancyjnego, w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy celem dokonania oceny wykonanych robót i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniałych w okresie gwarancji. Stwierdzone wady należy usunąć do czasu ustalonego przez ww. Komisję.

§ 9. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto:

.......................................................................................................................................... zł.

Słownie:.................................................................................................................................

W tym podatek VAT:…………………………………………………………………… Słownie:.................................................................................................................................

2. Należność będzie płatna przelewem po odbiorze robót przez Inspektora nadzoru na

podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od jej wpływu na konto Wykonawcy

nr........................................................................................................................................

3. Strony ustalają możliwości częściowego fakturowania wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

5. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań projektowych nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie.

§ 10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 9 ust.1 Umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie wniesione w formie………………… (forma zostanie określona przez Wykonawcę) nie później niż w dniu zawarcia Umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone

Wykonawcy na poniższych zasadach:

a) 70% w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego,

b) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi.

5. Kwoty wniesione w pieniądzu zostaną zwrócone z rachunku bankowego, na którym były przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wniesione w formie gwarancji

bankowej/ubezpieczeniowej, zostanie zwrócone na poniższych zasadach:

a) niewykorzystana kwota zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej

ustanowionej w okresie realizacji Umowy będzie zwolniona w terminie 30 dni od odbioru

końcowego przejęcia do eksploatacji przedmiotu Umowy, przy czym warunkiem koniecznym

zwrotu tej gwarancji, będzie złożenie przez Wykonawcę najpóźniej w 14 dni przed upływem

ważności niniejszej gwarancji, gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej ustanowionej na okres

gwarancji jakości i rękojmi, w wysokości 30% zabezpieczenia o którym mowa w ust.1, na

warunkach określonych w niniejszym paragrafie, co oznacza że Zamawiający w przypadku nie złożenia gwarancji na okres gwarancji jakości i rękojmi ma prawo wystąpić do banku

z żądaniem zapłaty kwoty nie ustanowionej gwarancji w wysokości 30% zabezpieczenia

należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

b) niewykorzystana kwota zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej

ustanowionej w okresie gwarancji jakości i rękojmi zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

7. W przypadku przesunięcia terminu odbioru końcowego przejęcia do eksploatacji przedmiotu Umowy lub przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, będzie przedłużone odpowiednio.

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie poręczenia bankowego postanowienia Umowy odnoszące się do gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stosuje się odpowiednio.

9. W przypadku nienależytego wykonania Umowy, zabezpieczenie stanie się własnością

Zamawiającego.

§ 11 Rozliczenia

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi:

- jedną fakturą częściową i fakturą końcową za przedmiot zamówienia objęty Umową po odbiorze końcowym w terminie 30 dni od doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

2. Płatność Wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 Umowy następować będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Harmonogramem rzeczowo –finansowym, oraz postanowieniami Umowy.

3. Podstawą do wystawienia faktury stanowi potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokół

wykonanych robót.

4. Termin zapłaty faktury przez Zamawiającego wynosi 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

3. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami.

4. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącone z wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

5. Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

Nr konta Wykonawcy: ………………………………………………………..

6. Zamawiający nie udziela zaliczek.

§ 12 Kary umowne

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający będzie miał prawo wykorzystać, w celu pokrycia kary umownej, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 10.

4. Zamawiający może, ponad zastrzeżone w Umowie kary umowne, dochodzić odszkodowań na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§ 13 Gwarancja jakości i rękojmia

1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości na wykonany w ramach Umowy przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy.

3. Bieg okresu, o którym  mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, rozpoczyna się z dniem następującym po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego i przejęcia do eksploatacji przedmiotu Umowy.

§ 14 Obowiązki Wykonawcy w okresie gwarancji

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego faksem o wadzie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

2. Zamawiający dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy

w przypadku:

- bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, dokonanego w terminie usunięcia wad.

3.  W przypadku wystąpienia awarii w przedmiocie umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w ciągu 12 godzin od powiadomienia go przez Zamawiającego faksem.

4.  Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia go o awarii przez Zamawiającego faksem.

5.  W przypadku awarii stanowiącej zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego bądź awarii grożącej wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym, prywatnym lub środowisku naturalnym, Zamawiający niezwłocznie usunie awarię we własnym zakresie a kosztami jej usunięcia obciąży Wykonawcę.

§ 15 Odpowiedzialność wykonawcy

1. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość wykonanych robót. W razie odmowy udzielenia zewnętrznego wsparcia finansowego dla Zamawiającego z powodu nieodpowiedniej jakości wykonanych prac lub przekroczenia terminu, Wykonawca zobowiązany jest uiścić na rzecz Zamawiającego równowartość tego zewnętrznego wsparcia finansowego.

2.Jeżeli w toku czynności odbioru, o jakich mowa w § 8 Umowy zostaną stwierdzone wady

przedmiotu Umowy, które nadają się do usunięcia, Zamawiający może wedle swego wyboru:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b)obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

3.Jeżeli w toku czynności odbioru o jakich mowa w § 8 Umowy zostaną stwierdzone wady

przedmiotu Umowy, których nie da się usunąć, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Wykonawcy nie przysługuje w takim wypadku wynagrodzenie za powtórne wykonanie przedmiotu odbioru.

§ 16 Prawo odstąpienia

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

b) ogłoszenia upadłości, likwidacji Wykonawcy bądź zaprzestania prowadzenia przez niego

działalności gospodarczej,

c) zajęcia majątku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy, oraz nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny

odstąpienia, pod rygorem nieważności.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wg stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy wszelkie przerwane roboty, na koszt strony, która odpowiada za

odstąpienie od Umowy,

c)Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zanikające,

d) Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 21 dni usunie z terenu budowy

swoje urządzenia zaplecza,

e)Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz dokona zapłaty należnego

wynagrodzenia za wykonane prawidłowo i zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

f) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy protokołem.

§17 Osoby odpowiedzialne

W terminie uzgodnionym przez strony:

1. Zamawiający wskaże w formie pisemnej Inspektorów Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego.

2.Wykonawca wskaże w formie pisemnej Kierownika Budowy,

3. W przypadku zmiany osób pełniących funkcje, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, każda ze stron obowiązana jest do niezwłocznego złożenia drugiej Stronie pisemnego powiadomienia o tym fakcie.

§18 Zmiana umowy

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy,

w przypadku gdy wystąpi:

a) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane

w Ofercie lub Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia,

b) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na

zmiany obowiązującego prawa,

2. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w przypadku:

a) wystąpienia siły wyższej, w przypadku gwałtownych zmian atmosferycznych, wichura, powódź, klęski żywiołowej, uniemożliwiających technologie wykonania robót co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ.

b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami.

7. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych

w szczególności:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

§19 Cesja

Przeniesienie wierzytelności wynikających z Umowy (cesja) dopuszczalna jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

§20 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

4. Umowa niniejsza została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający 								Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy