SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  dla zamówienia o szacunkowej wartości

poniżej kwot określonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na:

BUDOWĘ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Z BIBLIOTEKĄ

W GODZIESZACH WIELKICH

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759)

Nomenklatura:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45214100-1 – roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45330000-9 – roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 – instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 – instalowanie wentylacji

45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45342000-6 – wznoszenie ogrodzeń

45222000-9 – roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

ZAMAWIAJĄCY:         WÓJT  GMINY  GODZIESZE  WIELKIE

UL. 11 LISTOPADA NR 10

62-872 GODZIESZE MAŁE

PROWADZĄCY: KOMISJA PRZETARGOWA

TERMIN  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  do 27.08.2011r.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Józef Podłużny

.......................................................

(Zatwierdził)

1. Zamawiający: Wójt Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada nr 10, 62-872  Godziesze  Małe

tel: (62) 7611089          fax: (62) 7611053,

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl,    www.pgodzieszew.wokiss.pl

2.  Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiotem zamówienia jest budowa przedszkola publicznego z biblioteką 
w Godzieszach Wielkich zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

Budynek Przedszkola będzie obiektem piętrowym, częściowo parterowym w rzucie zbliżonym do litery „L”, nakrytym płaskimi dachami w formie  stropodachów niewentylowanych, pokrytymi papą termozgrzewalną.

W przyziemiu obiektu znajdować się będą 3 sale zajęć z zapleczami sanitarnymi, część z pomieszczeniami do wydawania  gotowych posiłków z zapleczem i jadalnią, pomieszczenia biurowe (administracyjne), szatnia dla dzieci ze strefą  wejściową, komunikacja oraz niezależne pomieszczenia biblioteki, natomiast na piętrze znajdować się będzie 5 sal  zajęć z zapleczami sanitarnymi, pomieszczenie biurowe i gabinet pielęgniarki, komunikacja.

Wymiary zewnętrzne budynku 38,65 x 45,05m, powierzchnia zabudowy budynku przedszkola 1119,40 m2, kubatura 7800,00 m3.

Konstrukcja obiektu:

- fundamenty – żelbetowe wylewane na mokro,

- ściany fundamentowe – bloczki betonowe,

- ściany zewnętrzne – pustaki ceramiczne, słupy i podciągi żelbetowe, stropy gęstożebrowe , stropodach w części parterowej pełny niewentylowany na konstrukcji stalowej, nad piętrem stropodach pełny niewentylowany na stropie gęstożebrowym, ocieplone wełną mineralną,

Instalacje wewnętrzne – c.o. z kotłowni   w istniejącym budynku  szkoły, wod.-kan. , wentylacji, elektryczna,

Przyłącza do budynku – elektroenergetyczne, wody, c.o.  z rur preizolowanych, kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie wód deszczowych na tereny zielone,

Dojazdy, dojścia i chodniki o łącznej powierzchni 1080,20 m2    , o nawierzchni z wibroprasowanej kostki betonowej,

Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia:

- Roboty ziemne

- Wykonanie fundamentów

- Wykonanie ścian zewnętrznych, słupów, podciągów i rdzeni żelbetowych,

- Stropów gęstożebrowych, schodów żelbetowych wewnętrznych,

- Wykonanie stropodachów nad częścią parterową na konstrukcji stalowej, z pokryciem

papą termozgrzewalna,

- Wykonanie stropodachów nad częścią piętrową na konstrukcji stropu gęstożebrowego,

z pokryciem papą termozgrzewalną,

- wykonanie ścian wewnętrznych

- montaż stolarki i ślusarki budowlanej

- wykończenie wnętrz: wykonanie tynków wewnętrznych, sufitów podwieszonych, oblicowań ścian płytkami ceramicznymi, malowanie ścian i  sufitów tynkowanych, wykonanie  podłoży i posadzek,

- wykonanie elewacji – tynki i okładziny zewnętrzne, z ociepleniem   w technologii „lekkiej mokrej”,

- wykonanie przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, c.o. z rur preizolowanych,

- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego,

- wykonanie instalacji elektrycznej

- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej

- wykonanie instalacji c.o.,

- wykonanie instalacji wentylacji

- zagospodarowanie terenu wokół budynku – wykonanie ogrodzenia terenu, tarasu dla dzieci, miejsca na śmietnik, drogi dojazdowej – przeciwpożarowej z placem manewrowym, i chodników z kostki  betonowej,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne materiały do zrealizowania zamówienia.

Podane w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że można zastosować materiały i wyroby podane jako przykładowe lub równoważne.

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej

z realizacją zadania do 31.12.2020r.

Zamawiający planuje uzyskać dofinansowanie realizacji zadania ,w związku z powyższym procedury związane z odbiorami częściowymi, końcowym i płatnościami mogą wymagać dostosowania do wymogów instytucji udzielającej wsparcia finansowego zamawiającemu.

Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych.

4. Termin realizacji zamówienia: do 27.08.2011r.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

- posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. udokumentowanie wykonania (rozpoczęcia i zakończenia) w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej roboty związanej z kompleksową budową od podstaw budynku przedszkolnego lub szkolnego obejmującą roboty ogólnobudowlane, elektryczne, wod-kan i c.o. o wartości min. 3 800 000 zł brutto, z podaniem wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania,

- dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności elektrycznej oraz osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej.

- udzielenie 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana, zgodnie z formułą   „spełnia - nie spełnia”, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń, określonych w treści siwz. Z treści załączonych dokumentów wynikać musi jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki uprawniające do udziału w postępowaniu. Uzupełnienie, bądź wyjaśnienie wymaganych dokumentów i oświadczeń jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty,                       o których mowa   w punkcie 6 niniejszej specyfikacji.

6. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5 a) niniejszej specyfikacji będą:

- oświadczenie zgodne z art. 22 ust.1  ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2),

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5 b) niniejszej specyfikacji będą:

a) wykaz jednej wykonanej (rozpoczętej i zakończonej) kompleksowej budowy od podstaw obiektu przedszkolnego lub szkolnego w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  obejmującej roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne, wod-kan i c.o. o wartości min. 3 800 000 zł brutto, z podaniem wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji),

b) dokument od zamawiającego  (wskazanego w zał. nr 3 do siwz) dla którego wykonawca wykonał w ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia kompleksową budowę od podstaw obiektu przedszkolnego lub szkolnego obejmującą roboty ogólnobudowlane, elektryczne, wod-kan i c.o. o wartości min. 
3 800 000 zł brutto, z podaniem wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania potwierdzający że roboty te zostały wykonane należycie.

Z dokumentu o którym mowa w niniejszym punkcie musi jasno wynikać zakres robót tzn. że wykonawca wykonał kompleksową budowę obiektu od podstaw obejmującą roboty ogólnobudowlane,  elektryczne, wod-kan i c.o. o wartości  min. 3 800 000 zł brutto.

- Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5 c) niniejszej specyfikacji będą:

a) dokument potwierdzający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności osoby posiadającej ww. uprawnienia do tej Izby,

b) dokument potwierdzający uprawnienia budowlane do kierowania robotami                          w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem 
z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności osoby posiadającej ww. uprawnienia do tej Izby,

c) dokument potwierdzający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
w specjalności elektrycznej wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności osoby posiadającej ww. uprawnienia do tej Izby,

d) dokument potwierdzający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektroenergetycznej wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności osoby posiadającej ww. uprawnienia do tej Izby

Jeżeli po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia, osoba zmieniła imię lub nazwisko do oferty należy załączyć poświadczoną za zgodność kopię dokumentu potwierdzającego tę zmianę.

- Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5 d niniejszej specyfikacji będzie:

a) oświadczenie o udzieleniu 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty (pkt 9 formularza ofertowego).

5) W przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

5.1) w punkcie 6.1) b) c) e) oraz 6.3) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające:

- że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

d) w zakresie wykonania robót budowlanych:

d.1) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające specjalności konstrukcyjno-budowlanej jak również aktualną przynależność ww. osoby do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,

d.2) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych jak również aktualną przynależność ww. osoby do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,

d.3) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające specjalności elektrycznej jak również aktualną przynależność ww. osoby do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,

d.4) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające specjalności elektroenergetycznej jak również aktualną przynależność ww. osoby do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

5.2) w punkcie 6.1) d) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8.

Dokumenty o których mowa w pkt 6.,5.1) lit. a i c oraz pkt 6.,5.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt 6.,5.1) lit b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej w punkcie 6.,5.1) oraz 6.,5.2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

###### 6) UWAGI

1) Wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Podpisy powinny być złożone zgodnie z reprezentacją podmiotu bądź przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, winno być dołączone do oferty (można wykorzystać załącznik nr 5). Z powyższego dokumentu powinien wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii.

2) W przypadku składania oferty wspólnej np. przez konsorcjum lub spółki cywilne:

a) w przypadku konsorcjum - w ofercie należy wymienić wszystkie podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego oraz wskazać lidera (pełnomocnika). Pełnomocnictwo (udzielone przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie) powinno jasno określać zakres udzielonego pełnomocnictwa.

Konsorcjum jako całość musi spełniać 100% wymagań opisanych w niniejszej specyfikacji.

b) w przypadku spółki cywilnej – również należy wyłonić pełnomocnika. Pełnomocnictwo  powinno jasno określać zakres udzielonego pełnomocnictwa.

3) W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

4) Każdy z wykonawców składających wspólną ofertę winien złożyć osobno dokumenty wymienione w pkt 6.1) lit. b,c,d,e niniejszej specyfikacji.

Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2) składa, w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik (lider).

Pozostali wykonawcy oprócz pełnomocnika (lidera) składają oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy (załącznik nr 4).

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

7. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną bądź za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub faksem, zobowiązana jest na żądanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

Numery telefonów, telefaksu i adres poczty elektronicznej zamawiającego zostały podane w punkcie  nr 1 niniejszej specyfikacji.

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

- Alicja Jędrasiewicz – Zastępca Wójta Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada nr 10, pokój nr 12, tel. 62/7611089 w.31, /fax : 22/  7611053,

- Rajmund Owczarek – Inspektor ds. Architektury i Budownictwa w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, pokój nr 6, ul. 11 Listopada nr 10, tel. 62/7611089, w. 24,

fax: 62/7611053.

b) w zakresie procedury przetargowej:

- Dorota Kozica - referent ds. zamówień publicznych, w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, pokój nr 6, ul. 11 Listopada nr 10 tel: 62/7611089 w.24, fax: 62/7611053

- Alicja Jędrasiewicz – Zastępca Wójta Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada nr 10, pokój nr 12, tel: 62/7611089 w. 31,  fax: 62/7611053

8. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości : 100 000,00 zł.

Wniesione wadium musi jednoznacznie wskazywać na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.07.2010r. do godz. 900.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109. poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO BP/O Kalisz nr  16 1020 2212 0000 5902 0027 6626  z dopiskiem:

„WADIUM – budowa przedszkola publicznego z biblioteką w Godzieszach Wielkich - ZP.341/5/2010”.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wadium w formie gwarancji (poręczenia) należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. Treść gwarancji (poręczenia) musi być IDENTYCZNA z załączonym wzorem  i nie może zawierać żadnych zapisów ponad te które zawiera wzór.

Oryginał gwarancji (poręczenia) należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj.              w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada nr 10, pokój nr 4 (kasa - czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 – 15.00), a kserokopię potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli  w imieniu wykonawcy, dołączyć do oferty.

Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony 
z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium po:

- upływie terminu związania ofertą,

- zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy,

- unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, pod warunkiem, iż odwołania zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona,

Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz                       z odsetkami  w przypadku, gdy Wykonawca:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to 
z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

10. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Sugeruje się, aby zawartość i układ porządkowy składanej oferty były następujące:

wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1),

pełnomocnictwo, o ile dotyczy  (można wykorzystać załącznik nr 5),

oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 (wg załącznika nr 2),

oświadczenie członka Konsorcjum (podmiotu spółki cywilnej nie będącego pełnomocnikiem) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 – o ile dotyczy (wg załącznika nr 4),

dokumenty kolejno wymienione w pkt. 6.1) b,c,d,e,

dokumenty kolejno wymienione w pkt. 6.2) a,b,

dokumenty kolejno wymienione w pkt. 6.3) a,b,c,d

dowód wniesienia wadium,

kosztorys.

Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia oferty w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu  w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie opakowania.

Ofertę należy zaadresować na zamawiającego tj. Urząd Gminy Godziesze Wielkie, 62-872 Godziesze Małe , ul. 11 Listopada nr 10 oraz oznaczyć: „Oferta na budowę przedszkola publicznego z biblioteką w Godzieszach Wielkich. Nie otwierać przed 27 lipca 2010r., godz. 915. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Opakowanie oferty musi być opatrzone nazwą i dokładnym adresem oraz numerami telefonu i faksu wykonawcy.

Oferta (każda zapisana strona oferty) powinna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z umocowaniem dla tych osób wynikającym z odpisu właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo z umowy.

Wszystkie strony oferty powinny być spięte w jedną całość, a każda strona zawierająca treść powinna być ponumerowana.

Przed złożeniem oferty wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Wszelkie koszty związane  z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.

Zamawiający może wykluczyć z postępowania wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że przedstawione przez niego informacje nie odpowiadają prawdzie.

11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada nr 10 (pok. 5) w terminie do dnia 27.07.2010r. do godz. 900.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 27.07.2010r. o godz. 915,                    w pokoju 10.

12. Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu założeń:

- zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z siwz, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zakresami robót określonymi                    w przedmiarach robót  i dokumentacji projektowej,

- cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz następujące koszty: vat, koszt wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, koszt związany z utrudnieniami wynikającymi 
z realizacji robót, jak również koszty zgłoszeń, uzgodnień i nadzorów oraz koszty wynikające z umowy, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

13. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena – 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

(Cn / Cof. b. )x100 = ilość punktów

gdzie:

Cn  - najtańsza cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof. b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100 – wskaźnik stały.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                 w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie                          w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczo-skargowego.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zgodnie z pkt 15).

15. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu jej podpisywania), zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

PKO BP O/Kalisz nr  16 1020 2212 0000 5902 0027 6626 z dopiskiem:

„ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY –– BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Z BIBLIOTEKĄ W GODZIESZACH WIELKICH – ZP.341/5/2010”. Zabezpieczenie to ulokowane będzie na oprocentowanym rachunku bankowym.

Wniesione w pieniądzu zabezpieczenie będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji (poręczenia) należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz.

Gwarancja powinna wyodrębniać dwie kwoty w wysokości:

- 100% - w zakresie gwarancji dobrego wykonania kontraktu,

- 30 % w zakresie gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek,

z uwzględnieniem terminu wykonania i odbioru robót oraz okresu gwarancji.

16. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – “Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia  odwołań i skarg do sądu okręgowego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 198.

Załączniki do specyfikacji:

1 - formularz ofertowy.

2 - oświadczenie Wykonawcy (Lidera Konsorcjum) zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 
    ustawy Prawo zamówień publicznych.

3 - informacja o wykonywanych robotach.

4 – oświadczenie członka konsorcjum (podmiotu spółki cywilnej nie będącego 
    pełnomocnikiem) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.  
   1 i 2.

5 – wzór pełnomocnictwa.

6 – wzór gwarancji wadialnej.

7 -  wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8 -  projekt umowy.

9 – przedmiar robót.

10 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

11 – dokumentacja projektowa.

załącznik nr 1

..............................................

pieczątka wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

DATA..........................

NAZWA WYKONAWCY ...................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

SIEDZIBA.......................................................................................................................

.....................................................................................................................................

REGON..................................................................... NIP............................................................................

tel. …………………………………; fax ………………………………

e-mail: …………………………………………………..

W związku z przetargiem nieograniczonym poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na budowę Przedszkola Publicznego z Biblioteką w Godzieszach Wielkich, składamy niniejszą ofertę proponując cenę:

brutto złotych: ........................ (słownie: ......................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………....)

w tym podatek VAT w wysokości  ......%, ……………………………………………………. zł

Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej.

OŚWIADCZENIA

1.	Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie: do 27.08.2011r.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji, w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia  i dokonaliśmy wizji w terenie oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania oferty. Do przedstawionych dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń oraz podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

3.  Wadium w kwocie: 100 000 zł zostało wniesione w dniu ...................... w formie

…………………………………………………………………………………………………............................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: ................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

5. Oświadczamy, że w przypadku wygrania procedury zobowiązujemy się do zawarcia umowy we wskazanym terminie oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ..........................................................................., zgodnie z warunkami ustalonymi w siwz.

6. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy z należytą starannością w oparciu o przedstawioną ofertę.

7.	Oświadczamy, że akceptujemy 21 – dniowy termin płatności.

8.	Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni.

9.	Udzielamy 60 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiotu umowy.

10. Zobowiązujemy się do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zadania do 31.12.2020r.

11. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a)	 wykonanie ..................................................................................................................

b) wykonanie ..................................................................................................................

.......................................................................

podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych)

do  reprezentowania wykonawcy

załącznik nr 2

....................................

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy (Lidera konsorcjum) zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na budowę Przedszkola Publicznego z biblioteką 
w Godzieszach Wielkich oświadczamy, że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.

....................................

Podpis osoby / osób uprawnionej(ych)

do  reprezentowania wykonawcy

...............................................

Miejscowość,  data

załącznik nr 3

Nazwa Wykonawcy:		.......................................................................................

Adres Wykonawcy:		.......................................................................................

Numer telefonu:		.......................................................................................

INFORMACJA O ROBOTACH WYKONANYCH W OSTATNICH 5 LATACH

| Lp. | Nazwa i adres zadania | Opis wykonanych robót | Czas | realizacji | Zamawiający | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | zakończenie | (nazwa, adres, telefon) |  |
| 1. | ROK 1999 |  |  |  |  |  |

................................................................

(Miejscowość, data sporządzenia oferty)

..................................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli  w imieniu wykonawcy)

załącznik nr 4

....................................

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

członka konsorcjum (podmiotu spółki cywilnej nie będącego pełnomocnikiem)                         o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na budowę Przedszkola Publicznego z Biblioteką w Godzieszach Wielkich oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Pzp, który mówi, iż z ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się :

a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania,

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                 z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                               w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                   w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                                  w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

j) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców                      w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

k) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

l) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                            w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,  z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

m) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

....................................

Podpis osoby upoważnionej

...............................................

Miejscowość,  data

załącznik nr 5

....................................

pieczęć wykonawcy

PEŁNOMOCNICTWO

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na budowę Przedszkola Publicznego z Biblioteką w Godzieszach Wielkich, upoważniamy niniejszym następujące osoby do samodzielnego podpisania wszelkich dokumentów i oświadczeń związanych z postępowaniem jak również do podpisania umowy.

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |

.................................. dn. ...............................

.......................................................................

(podpis zgodnie z reprezentacją podmiotu)

załącznik nr 6

Gwarancja …………………

(zapłaty wadium)

nr …………………….

.………………………

Miejscowość, dnia

Gwarant:              ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………..

Reprezentowany przez:  .………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

Zamawiający:                Gmina Godziesze Wielkie

ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe

Wykonawca:         ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Nazwa zadania     ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…

Ja/My niżej podpisany/ni niniejszym oświadczam/y, że udzielam/y gwarancji wypłaty kwoty                 …………………….. zł, nieodwołalnie i bezwarunkowo, bez sprzeciwu i na pierwsze pisemne wezwanie wystosowane przez Zamawiającego, zawierające oświadczenie że:

a) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Podejmujemy się wypłacenia Zamawiającemu kwoty do wysokości określonej powyżej 
w momencie otrzymania pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności uzasadnienia żądania przez Zamawiającego, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z powyższych warunków i wyszczególni zaistniały warunek  lub warunki.

Niniejsza gwarancja jest ważna od …………………..… do ……………………..…… włącznie (termin ważności gwarancji) tj. …. dni po ostatecznym terminie złożenia ofert. Wszelkie roszczenia odnośnie niniejszej Gwarancji Gwarant powinien otrzymać nie później niż do powyższej daty (terminu ważności gwarancji).

……………………………………

(pieczęć firmowa Gwaranta, podpisy i pieczęcie

osób działających w imieniu Gwaranta)

załącznik nr 7

Gwarancja …………………

należytego wykonania umowy ………………

(dobrego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek)

nr …………………….

.………………………

Miejscowość, dnia

Gwarant:             …………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………….………………

…………………………………………………………….………………

Reprezentowany przez:  ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Zamawiający:                Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada nr 10,

62-872 Godziesze Małe

Wykonawca:        …………………………………………………………….………………

…………………………………………………….………………….……

Nazwa zadania    …………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………..……………

1. Ja/My niżej podpisany/ni niniejszym oświadczam/y, że udzielam/y gwarancji na wypłatę nieodwołalnie i bezwarunkowo, bez sprzeciwu i na pierwsze pisemne wezwanie wystosowane przez Zamawiającego kwoty:

- …………. PLN zabezpieczającą Was przed skutkami nie wykonania lub nienależytego wykonania zastrzeżonych obowiązków umownych przez Wykonawcę,

- …………. PLN zabezpieczającą Was przed skutkami nie usunięcia lub nie właściwego usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w ramach udzielonej przez niego gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne

2. Gwarancja wchodzi w życie z:

- …………………… i jest ważna w terminie do dnia: …………………… w zakresie gwarancji dobrego wykonania kontraktu,

- …………………… i jest ważna w terminie do dnia: ……………………. w zakresie gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek.

3. Każda wypłata z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta o tę kwotę.

4. Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zawierające kwotę roszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi następujących dokumentów:

4.1) w przypadku gwarancji dobrego wykonania kontraktu:

a) dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu Zamawiającego uprawnione są do jego reprezentowania,

b) oświadczenie, że żądana kwota jest bezsporna i należna z tytułu gwarancji w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę,

c) wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót objętych przedmiotem umowy wraz z określeniem ich wartości.

4.2) w przypadku gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek:

a) dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu Zamawiającego uprawnione są do jego reprezentowania,

b) kopia protokołu odbioru końcowego,

c) wykaz nieusuniętych lub nienależycie usuniętych wad lub usterek powstałych 
w przedmiocie umowy wraz z określeniem kosztu ich usunięcia,

d) kopie pism, w których Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wad lub usterek, wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 4.2) pkt c oraz określa termin ich usunięcia,

e) oświadczenie Zamawiającego, że pomimo skierowania pism, o których mowa w ust. 4.2) pkt d, Wykonawca nie usunął w terminie wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy i w związku z tym żądana z tytułu gwarancji kwota jest mu bezspornie należna.

5. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:

a) zwolnienia Gwaranta przez Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań przewidzianych 
w gwarancji, przed upływem terminu ważności gwarancji,

b) gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji osiągnęły kwotę gwarancji,

c) upływu ostatniego dnia jej ważności.

6. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.

7. Zamawiający nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej gwarancji lub obciążyć jej prawami osoby trzeciej bez uzyskania pisemnej zgody Gwaranta.

8. Niniejszą gwarancję sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta.

……………………………………

(pieczęć firmowa Gwaranta, podpisy i pieczęcie

osób działających w imieniu Gwaranta)

załącznik nr 8

# UMOWA (Projekt) nr ZP 342/5/2010

W dniu ………. 2010 r. w Godzieszach Wielkich pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie

w imieniu której działa

Józef Podłużny – Wójt Gminy Godziesze Wielkie

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

Panem/Firmą .........................................................................................

z siedzibą ............................................. ul. ..................................,

w imieniu której działa...............................................

zwany w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), wyboru oferty - została zawarta umowa   następującej treści.

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca na podstawie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w niniejszej umowie przyjmuje do wykonania budowę przedszkola publicznego z biblioteką w Godzieszach Wielkich zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku 
w Starostwie Powiatowym w Kaliszu

2. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia:

- Roboty ziemne

- Wykonanie fundamentów

- Wykonanie ścian zewnętrznych, słupów, podciągów i rdzeni żelbetowych,

- Stropów gęstożebrowych, schodów żelbetowych wewnętrznych,

- Wykonanie stropodachów nad częścią parterową na konstrukcji stalowej, z pokryciem

papą termozgrzewalna,

- Wykonanie stropodachów nad częścią piętrową na konstrukcji stropu gęstożebrowego,

z pokryciem papą termozgrzewalną,

- wykonanie ścian wewnętrznych

- montaż stolarki i ślusarki budowlanej

- wykończenie wnętrz: wykonanie tynków wewnętrznych, sufitów podwieszonych, oblicowań ścian płytkami ceramicznymi, malowanie ścian i  sufitów tynkowanych, wykonanie  podłoży i posadzek,

- wykonanie elewacji – tynki i okładziny zewnętrzne, z ociepleniem   w technologii „lekkiej mokrej”,

- wykonanie przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, c.o. z rur preizolowanych,

- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego,

- wykonanie instalacji elektrycznej

- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej

- wykonanie instalacji c.o.,

- wykonanie instalacji wentylacji

- zagospodarowanie terenu wokół budynku – wykonanie ogrodzenia terenu, tarasu dla dzieci, miejsca na śmietnik, drogi dojazdowej – przeciwpożarowej z placem manewrowym, i chodników z kostki  betonowej,

3. Wykonawca dostarcza wszelkie niezbędne materiały do zrealizowania zamówienia.

4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zawartych w dokumentacji projektowej 
i siwz, niezależnie czy były ujęte w przedmiarze robót.

5. Całość robót należy wykonać zgodnie z PT, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych przy szczególnym zachowaniu warunków BHP, obowiązującymi normami oraz uwzględniając warunki podane w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje.

6. Wykonawca zgłasza fakt rozpoczęcia i zakończenia robót w Starostwie Powiatowym 
w Kaliszu,

§ 2.

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie robót:

1) terminowo i jakościowo dobrze zgodnie przedstawioną dokumentacją, normami 
i uzgodnieniami,

2) z materiałów własnych, które powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym, spełniać warunki określone w PT i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa,

- realizacja poszczególnych etapów robót w terminach zgodnych z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym integralną część umowy,

- dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zgłoszeń, opracowanie planu bezpieczeństwa robót oraz projektu organizacji robót,

- dostarczenie Zamawiającemu atestów i aprobat technicznych dostarczanych elementów 
i użytych materiałów, które dopiero po uzyskaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru będą dopuszczone do zabudowy,

- na każde żądanie Zamawiającego okazanie w stosunku do wskazanych materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich zgodność z określonymi wymogami,

- przekazanie Zamawiającemu przed odbiorem robót atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

- odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót przez cały czas trwania realizacji zadania,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem bhp i p.poż.,

- ubezpieczenie od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w okresie obowiązywania umowy oraz  w okresie obowiązywania gwarancji - zakres i warunki ubezpieczenia powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego,

- przestrzeganie przepisów BHP i p.poż,

- utrzymanie na bieżąco porządku w miejscu wykonania prac,

- uporządkowanie i przywrócenie terenu do stanu sprzed wejścia na budowę,

- pisemne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru (po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru). Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wykonaną przez uprawnionego geodetę, 
z klauzulą Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Kaliszu 
o przyjęciu dokumentacji do jej zasobów,

- protokoły odbiorów technicznych, deklaracje zgodności wraz z dokumentami odniesienia, atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiały, certyfikaty i normy,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i obowiązującymi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń,

Brak dostarczenia ww. dokumentów wraz z zawiadomieniem o gotowości spowoduje nie przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót i Zamawiający uzna, że zadanie nie zostało wykonane.

- usunięcie wad i niedoróbek ujawnionych w trakcie lub przed odbiorem.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane  w związku z prowadzonymi robotami.

3. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie placu budowy,

- dokonanie odbioru przedmiotu umowy po wykonaniu robót poszczególnych etapów realizacji,

- wyznaczenie daty rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót, stanowiących przedmiot umowy, w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia oraz powiadomienie uczestników odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć się) 
w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru,

- sporządzenie protokołu odbioru końcowego na określonym przez siebie formularzu
i doręczenie Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru,

- dokonanie terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy po dostarczeniu faktur                               i protokołu odbioru.

§ 3.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zadania z ramienia Zamawiającego jest Pan …………………… .

- Osobą odpowiedzialną za realizację zadania z ramienia Wykonawcy jest Pan …………………….

§ 4.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień …….2010 r.

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy: dokumentację projektową i teren budowy.

- Zakończenie robót budowlanych oraz przygotowanie i przekazanie zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do zawiadomienia o zakończeniu budowy ustala się na dzień: 27.08.2011r..

- Zamawiający zastrzega możliwość natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy  w przypadku wadliwego i niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 5.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone według oferty.

- Łączną wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalają w wysokości:

- Kwota brutto: …………… zł (słownie: ……………………………………………………..).

- w tym podatek VAT w wysokości …. %.

Kwota określona w pkt. 2. zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w §1, wynikające z siwz, specyfikacji technicznej, zakresu robót określonych 
w przedmiarach i dokumentacji projektowej oraz koszty: vat, koszt wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, koszt związany 
z utrudnieniami wynikającymi z realizacji robót, utrzymaniem ciągłości ruchu na drodze publicznej w trakcie prowadzenia robót, pełną obsługę geodezyjną, itp., jak również koszty zgłoszeń, uzgodnień i nadzorów oraz innych czynności niezbędnych do wykonania zamówienia.

3.  Płatność za wykonanie zamówienia odbywać się będzie w następujący sposób:

-  do 80% wartości umownej robót budowlanych płatność nastąpi w 4 etapach: 2 etapy w roku 2010, 2 etapy w roku w roku 2011 po protokolarnym odbiorze każdego z etapów realizacji określonego w harmonogramie realizacji inwestycji,

-  20% wartości robót po odbiorze końcowym,

- Ocena postępu robót będzie dokonywana na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo–finansowego robót, który wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach harmonogram rzeczowo-finansowy może ulec modyfikacjom.

- Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót (zgodnego z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo -finansowym robót), maksymalnie 10 faktur częściowych, a regulowane będą w terminie 21 dni do daty jej otrzymania przez Zamawiającego,

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po odbiorze końcowym inwestycji oraz po potwierdzeniu przyjęcia zawiadomienia o zakończenia robót budowlanych przez PINB.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego, potwierdzone przez PINB przyjęcie zawiadomienia o zakończenia robót oraz protokół usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad (za wadę rozumiane będzie również brak wymaganych dokumentów).

- Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Określona w §5 ust.2 cena będzie obowiązywać przez okres trwania umowy i będzie obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- W przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji robót w stosunku do harmonogramu, naliczone zostaną kary umowne za nieterminowe wykonanie zakresu robót. Potrącane będą z faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego projekt umowy z podwykonawcą (ami) zawierający zapis o udzieleniu gwarancji zapłaty za roboty budowlane podwykonawcom (każdemu z poszczególnych) zgodnie z art. 6491 - 6495 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca przedkładając Zamawiającemu fakturę załączy oświadczenie Podwykonawcy, że Wykonawca nie zalega z płatnościami za dotychczas zrealizowane prace.

§ 6.

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w § 5, co stanowi kwotę ……………. zł.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji (poręczenia) powinna ona wyodrębniać dwie kwoty: w wysokości 100% i 30% wartości zabezpieczenia.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

5. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, potwierdzającym ich należyte wykonanie, pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 7 niniejszej umowy.

§ 7.

- Wykonawca, z zastrzeżeniem w ust. 2, udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości i 60 miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji 
i rękojmi biegnie od daty podpisania przez strony protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 2.

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez dostawców, wydając  w tym celu zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne najpóźniej w chwili podpisywania protokołu odbioru robót. Gwarancją są objęte wszystkie roboty budowlane, zabudowane elementy, urządzenia dostarczane od wykonawców oraz usługi.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- W razie ujawnienia wad i niedoróbek w trakcie odbioru lub przed odbiorem wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy termin dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający w trakcie dokonywania oględzin wyznaczy termin ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 1 miesiąc, wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem terminu gwarancji.

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym przez komisję odbiorową, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez osobę trzecią, a kosztami wykonania zastępczego zostanie obciążony Wykonawca.

- Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkód i strat Zamawiającego 
i innych wad fizycznych, powstałych wskutek prowadzonych prac.

§ 8.

- Strony postanawiają, że obowiązującą  formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego.

- Nieuzasadnione przerwanie robót na okres powyżej 7 dni z winy Wykonawcy potwierdzone przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy będzie traktowane jako odstąpienie od umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,

b) 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień opóźnienia za nie usunięcie usterek w przedmiocie zamówienia w terminie zgłoszonym przez Zamawiającego.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia dotyczącego niewykonanych robót w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w zapłacie rachunków odsetki ustawowe od wynagrodzenia określonego tym rachunkiem za każdy dzień zwłoki.

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

8. Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9.

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:

  - a) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia,

  - b) zawieszenia robót przez zamawiającego,

  - c) siły wyższej.

- d) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy;

- e) zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja / odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonywanie obowiązków zgodnie z umową lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi spełniać warunki określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym;

- f) miejscowej zmiany technologii prowadzenia robót w przypadku robót zabezpieczających, towarzyszących lub odtworzeniowych w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych trudnych warunków.

- g) ustawowej zmiany stawki vat.

§ 10.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1. Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za czynności wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 11.

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizowanej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

# Footnotes

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie:

1) warunków udziału w postępowaniu,

2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

- zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.