Godziesze Wielkie, dnia 09.09.2013 r.

Znak sprawy: ZP.271.77. 1.2013

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Poprawa Gospodarki Wodno Ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie.(Remont Pompowni Wodociągowej w Godzieszach Wielkich". w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie: 1. Prosimy o jednoznaczne określenie formy wynagrodzenia tz. czy jest to wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe.

Odpowiedź W odpowiedzi na zadanie pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. 
Zamawiający sprecyzował sposób wynagrodzenia o którym mowa w załączniku do SIWZ    nr 7-  „Projekt umowy” -   § 9 .Wynagrodzenie.

Pytanie: 2. Wnosimy o zmianę zapisów Projektu umowy w § 12 poprzez zmianę sformułowań „opóźnienie” na „zwłoka”.

Zapisy w dotychczasowej formule powodują, iż wykonawca zobowiązany będzie do ewentualnego odszkodowania nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie umowy w terminie. Sprzeczne jest to z istotą umów o roboty budowlane, w których wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie umowy z własnej winy.

Jest to zatem zapis krzywdzący dla wykonawcy i stawiający go w podporządkowanej pozycji w stosunku do zamawiającego niezależnie od przyczyn ewentualnego niewykonania umowy w terminie.

Dokonując wykładni przepisu art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 1964., Nr 16, poz. 93 ze zm.) należy wskazać, iż prawo rozróżnia dwa przypadki nienależytego wykonania zobowiązania, tj. opóźnienie oraz zwłokę.

Z opóźnieniem mamy do czynienia wówczas, gdy brak spełnienia świadczenia w określonym terminie przez dłużnika nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. Ze zwłoką mamy do czynienia wówczas, gdy dłużnik nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.

Jak wynika z poglądów judykatury wyrażonych chociażby w wyroku Sądu Najwyższego wydanego w dniu 11 lutego 1999r., w sprawie o sygnaturze akt III CKN 166/98 (publ. LEX nr 521867) kara umowna należy się wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 471 kc), tj. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z nie dołożenia przez dłużnika należytej staranności (art. 472 kc), czyli jego winy w postaci, (co najmniej) niedbalstwa.

Oznacza to, że kara umowna należy się jedynie w wypadku zwłoki dłużnika (476 kc) – nie można natomiast żądać kary umownej, gdy dłużnik obalił wynikające z art. 471 kc domniemanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź: W załączonym projekcie umowy § 12 w punkcie 1 podpunkt a) Zamawiający zmienia sformułowanie z „opóźnienie” na „zwłoka”.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Alicja Jędrasiewicz